Приложение

к постановлению администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области

от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. №\_\_\_\_\_\_

ПРОЕКТ

**ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ** **НА ПЕРИОД С 2018****ПО 2028 ГОДЫ**

****

2018 год

**Содержание**

**1. Паспорт программы**

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**2.1. Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения.**

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта   
и культуры.**

**2.3. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования   
и развития социальной инфраструктуры поселения.**

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения.**

**5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.**

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу.**

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на период с 2018 по 2028 год (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; 4. Устав Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области; 5. Устав Светлоярского муниципального района Волгоградской области 6. Положение об администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области; 7. Решение Думы Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 27.01.2006 № 2/2, «Об утверждении генерального плана Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области». 8. Постановление администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области». |
| Наименование заказчика Программы,  его местонахождение | Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация).  404171 Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д.5 |
| Наименование разработчика Программы,  его местонахождение | Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее - Администрация).  404171 Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д.5 |
| Цели и задачи Программы | Цели:  Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области услугами в области социальной инфраструктуры.  Задачи:  - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;  -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;  –сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  – достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования. |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации: с 2018 до 2028г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на период с 2018 по 2028 год составит 500 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 – 0 тыс. руб.;  2019 – 0тыс. руб.;  2020 – 500 тыс. руб.;  2021-2028 – 0 тыс. руб.  из них:  муниципальный бюджет –500 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, установленного нормативами градостроительного проектирования. |

**2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности**

**на территории поселения**

***Население***

Численность населения поселения (городского округа) по состоянию на 2018 г. составляет 12020 человек.

Таблица №1 – Оценка численности постоянного населения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность населения, чел. | | | | | |
| 2013 г. | 2014 г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| *Светлоярское городское поселение* | *12639* | *12435* | *12249* | *12148* | *12020* |

***Жилищный фонд***

Таблица №2 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок  (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 303,5 |
| 2 | Население | чел. | 12020 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 25,6 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | - |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | - |

**2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

*Основной задачей раздела является выявление количественного и качественного состава действующих объектов, сопоставление мощности действующих объектов с нормативной потребностью, анализ технического состояния зданий, определение мероприятий по устранению сложившихся проблем.*

***2.2.1. Объекты образования.***

Таблица №3 - Общеобразовательные учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во персонала | Проектная мощность | Фактичес  кое посеще  ние | Резерв/дефицит мест |
| 1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Светлоярская средняя школа № 1» Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, ул.Сидорова, д.3 | 47 | 520 | 487 | 33/0 |
| 2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Светлоярская средняя школа № 2 имени Ф.Ф.Плужникова» Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, мкр.1, д.23 а | 78 | 850 | 907 | 0/57 |

Таблица №4 – Детские дошкольные учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во работающих | Проектная мощность | Фактичес  кое посеще  ние | Резерв/дефицит мест |
| 1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Светлоярский детский сад № 3» Светлоярского муниципального района Волгоградской область | 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, мкр.1, д.30а | 50 | 235 | 220 | 15/0 |
| 2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Светлоярский детский сад № 4» Светлоярского муниципального района Волгоградской область | 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, мкр.1, д.31а | 50 | 208 | 189 | 19/0 |
| 3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Светлоярский детский сад № 5 «Березка» Светлоярского муниципального района Волгоградской область | 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, пер. | 26 | 130 | 110 | 20/0 |
| 4 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Светлоярский детский сад № 7» Светлоярского муниципального района Волгоградской область | 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, мкр.1, д.22а | 48 | 266 | 238 | 28/0 |

Таблица №5 – Детские дополнительные учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во работающих | Проектная мощность | Фактичес  кое посеще  ние | Резерв/дефицит мест |
| 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Светлоярский дом творчества» Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, пер.Куйбышева, д.13 | 6 | 50 | 50 | 0/0 |
| 2 | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 404171, Волгоградская область, р.п.Светлый Яр, мкр.1, д. 1Б | 6 | 120 | 120 | 0/0 |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями образования является достаточной.

Потребность в детских дошкольных заведениях в поселении очень велика и

предположительно, учитывая тенденцию к стабильному повышению рождаемости, будет лишь возрастать.

***2.2.2. Объекты здравоохранения***

Таблица №6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Число мед. персонала | Показатель | |
| Посещений  (в день) | Число коек |
| 1 | ГБУЗ «Светлоярская центральная районная больница» Светлоярского муниципального района Волгоградской области | р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, дом №6 | 73 | - | 108 (из них 74- круглосуточных,  34 - дневного стационара) |
| 2 | Взрослая поликлиника | р.п. Светлый Яр, мкр. 1, дом №8 | 67 | 300 | - |
| 3 | Детская поликлиника | р.п. Светлый Яр, мкр. 4, дом №4 | 19 | 100 | - |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования медицинскими учреждениями является достаточной.

***2.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта.***

Таблица №7 – Существующие объекты физической культуры и массового спорта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес |
| 1 | Спортивный зал МКОУ Светлоярская СОШ № 1 | р.п. Светлый Яр, ул. Сидорова, 3 |
| 2 | Спортивный зал МАОУ «Светлоярская СШ № 2 | р.п. Светлый Яр, мкр. 1, д.23 |
| 3 | Акробатический зал  МАОУ «Светлоярская СШ № 2» | р.п. Светлый Яр, мкр. 1, д.23 «а» |
| 4 | Спортивный зал МКДОУ Светлоярский детский сад № 3 | р.п. Светлый Яр, мкр. 1, д.30 а |
| 5 | Спортивный зал МКДОУ Светлоярский детский сад № 7 | р.п. Светлый Яр, мкр. 1, д. 22 а |
| 6 | Спортивный зал  МКДОУ Светлоярский детский сад № 4 | р.п. Светлый Яр, мкр. 1, д.31 «а» |
| 7 | Спортивный зал МКДОУ Светлоярский детский сад № 5 | р.п. Светлый Яр, пер. Зеленый, д.1 |
| 8 | ГАПОУ «Волгоградский медико - экологический техникум» (4 спортивных зала) | р.п. Светлый Яр, ул. Студенческая 5 |
| 9 | Спортивный зал ГКУ СО «Светлоярский центр социального обслуживания населения» | р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная, 3 |
| 10 | Светлоярский физкультурно - оздоровительный комплекс  МАОУ ДО «Светлоярская детско - юношеская спортивная школа» | р.п. Светлый Яр, мкр. 1, д.1 Б |
| 11 | Спортивный зал  МАОУ ДО «Светлоярская детско - юношеская спортивная школа» | р.п. Светлый Яр, мкр. 1, д.1 А |
| 12 | Стадион МАОУ ДО «Светлоярская детско - юношеская спортивная школа» | р.п. Светлый Яр мкр.1, д.1 Б |
| 13 | Футбольное поле  МАОУ ДО «Светлоярская детско - юношеская спортивная школа» | р.п. Светлый Яр мкр.1 д.1 Б |
| 14 | Спортивная площадка для пляжного волейбола  МАОУ ДО «Светлоярская детско - юношеская спортивная школа» | р.п. Светлый Яр мкр.1 д.1 Б |
| 15 | Спортивная площадка для пляжного волейбола  МАОУ ДО «Светлоярская детско - юношеская спортивная школа» | р.п. Светлый Яр мкр.1 д.1 Б |
| 16 | Спортивная площадка для пляжного волейбола  МАОУ ДО «Светлоярская детско - юношеская спортивная школа» | р.п. Светлый Яр мкр.1 д.1 Б |
| 17 | Спортивная площадка МКОУ Светлоярская СОШ № 1 | р.п. Светлый Яр, ул. Сидорова, 3 |
| 18 | Спортивная площадка МАОУ «Светлоярская СШ № 2» | р.п. Светлый Яр, мкр.1, д.23 «а» |
| 19 | Волейбольная площадка | р.п. Светлый Яр, мкр.1 д.17 |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями физической культуры и массового спорта является достаточной.

***2.2.4. Объекты культуры.***

Таблица №8 – Существующие объекты культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кол-во персонала | Клуб | Библиотека |
| кол-во мест | кол-во книг |
| 1 | ДК «Октябрь » МКУК «Светлоярский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» | 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр,ул. Сидорова, д.7 | 18 | 400 | - |
| 2 | Центральная библиотека МКУК «Светлоярский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» | 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, пер. Театральный, 6 | 7 | - | 41826 |
| 3 | Детская библиотека МКУК «Светлоярский центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» | 404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, ул.Волжская,60 | 3 | - | 17612 |
| 4 | МКУК «Историко-краеведческий музей Светлоярского муниципального района» | 404171,Волгоградская область,р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д.65 | 4 | - |  |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями культуры является достаточной/не достаточной.

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения**

Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.

  Использование системного анализа для  разработки Программы позволило выявить и описать основные сферы деятельности в городском поселении. Таковыми являются: производственная сфера, сфера управления и развития, а также сферы  обеспечения условий функционирования и поддержания работоспособности основных элементов, составляющих основу городского поселения.

Мероприятия Программы социального развития городского поселения включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам.

**3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству**

**и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Таблица №11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде | | |
| 2018 | 2019 | 2020-*2031* |
| 1 | Реконструкция здания Дома Культуры | Увеличение площади объекта на 500кв.м. | - | Проектирование объекта | - |

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)**

**по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**поселения (городского округа)**

Таблица 12 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники  финансирования | Годы, тыс. руб. | | |
| 2018 | 2019 | 2020-2028 |
|  |  | Местный бюджет | **-** | **500 тыс. руб.** | **-** |

**5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые**

**и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры**

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора по годам | | |
| 2018 | 2019 | 2020-2028 |
| 1. | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах культуры | Тыс.руб. | **-** | **500** | **-** |

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местной администрации,  позволит достичь следующих показателей социального развития поселения в 2018 году по отношению к 2028 год.

Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

Разработка и принятие  программы развития городского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров городского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.