|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНА  постановлением  администрации Светлоярского  муниципального района  Волгоградской области  от 05.03.2020 № 387 |

Муниципальная программа

«Благоустройство территории

Светлоярского городского поселения

Светлоярского муниципального района

Волгоградской области на 2020-2024 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование разделов | Краткое содержание раздела |
| 1 | Наименование  программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы» (далее Программа) |
| 2 | Муниципальный правовой акт, в соответствии с которым разработана программа | Распоряжение администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 06.02.2020 № 31-р «О разработке муниципальной программы «Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы» |
| 3 | Обоснование для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, п.9 и п.11 приложения 15 государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710, постановление Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирование современной городской среды», постановление администрации Волгоградской области от 31.08.2017 № 472-п «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Формирование современной городской среды Волгоградской области, Правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в Светлоярском городском поселении, утвержденные решением Думы Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 21.12.2011 № 33/152, а также Санитарные правила и нормы СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 05.08.1988 № 4690-88). |
| 4 | Заказчик программы | Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области |
| 5 | Координатор программы | Заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области  Горбунов А.М. |
| 6 | Основные разработчики программы | Муниципальное бюджетное учреждение Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области «Управление благоустройства» (далее МБУ «Управление благоустройства») |
| 7 | Цели программы, важнейшие целевые показатели | Основной целью Программы является развитие благоустройства на территории Светлоярского городского поселения, в т.ч.:  -совершенствование системы комплексного благоустройства территории Светлоярского городского поселения;  -повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Светлоярского городского поселения;  -совершенствование эстетического вида Светлоярского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  -содержание наружного освещения улиц поселения и повышение его энергоэффективности;  - развитие, поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству, санитарной очистке прилегающих территорий.  Целевые показатели:  1.площадь благоустроенной территории зеленых насаждений 12,5 тыс.кв.м.;  2. предотвращение сокращения зелёных насаждений 100%;  3. увеличение количества высаженных саженцев деревьев с 1200 штук до 1500 штук;  4. увеличение площади цветочного оформления на территории Светлоярского городского поселения с 1,9 тыс. кв.м. до 2,5 тыс. кв.м.;  5. количество отремонтированных объектов культуры (стела, обелиск, памятный знак, братская могила, мемориальная плита) – 9 ед;  6. количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 1 ед.;  7. увеличение благоустроенных дворовых территорий с 2 до 5 ед;  8.увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 8360 кв. м. до 12541 кв.м.;  9. увеличение площади благоустроенных дворовых территорий с 9500 кв.м. до 16000 кв.м.;  10. увеличение доли благоустроенной площади муниципальных территорий общего пользования с 15% до 18%;  11. увеличение доли благоустроенной площади дворовых территорий с 15% до 45%;  12. устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД – 6 шт.;  13. устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД- 5 шт.;  14. эксплуатация внутренних электрических, инженерных сетей зданий и помещений МБУ «Управление благоустройства» на 100%;  15. площадь обслуживания зданий и сооружений, находящихся в ведении МБУ «Управление благоустройства» - 470,9 кв.м.;  16. количество обслуживаемых единиц техники -12 ед.;  17. устройство фонтана в парке «Молодежный» -1 шт. |
| 8 | Задачи программы | Основной задачей Программы является:  1. приведение в качественное состояние элементов благоустройства Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области;  2. обеспечение функционирования МБУ «Управление благоустройства». |
| 9 | Основные мероприятия программы | Перечень мероприятий программы:  - Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения;  - Озеленение и благоустройство населенных пунктов поселения;  - Санация территории от безнадзорных животных;  - Содержание, благоустройство автомобильных дорог (зимнее благоустройство);  - Проведение конкурсов между организациями, жителями поселения (по тематике, связанной с благоустройством территории);  - Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД;  - Устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД;  - Приобретение и установка фонтана в парк «Молодежный»;  - Обеспечение функционирования МБУ «Управление благоустройства»;  - Строительство Набережной по ул. Советская, р.п. Светлый Яр;  - Создание и обустройство зоны отдыха в р.п. Светлый Яр;  - Организация пешеходных коммуникаций в р.п. Светлый Яр;  - Создание спортивной игровой площадки в р.п. Светлый Яр. |
| 10 | Сроки и этапы реализации программы | 2020-2024 годы, в один этап. |
| 11 | Исполнители программы, подпрограмм и основных мероприятий | Отдел архитектуры строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района, МБУ «Управление благоустройства». |
| 12 | Объемы и источники финансирования | Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения и средств областного бюджета:  Общая сумма финансирования -94 340,0 тыс. руб. в т. ч.:  - средства бюджета Светлоярского городского поселения - 74 340,0 тыс. руб. - средства областного бюджета - 20 000,0 тыс. руб.:  - в 2020 году – 52 640,0 тыс. руб., в.т.ч. 20 000,0 средства областного бюджета;  - в 2021 году – 20 400,0 тыс. рублей;  - в 2022 году – 21 300,0 тыс. рублей;  - в 2023 году – 0,0 тыс. рублей;  - в 2024 году – 0,0 тыс. рублей. |
| 13 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений на территории Светлоярского городского поселения с 11,0 тыс. кв.м. до 12,5 тыс. кв.м.;  - предотвращение сокращения зелёных насаждений 100%;  - увеличение количества высаживаемых деревьев на территории Светлоярского городского поселения с 1200 штук до 1500 штук;  - увеличение площади цветочного оформления на территории Светлоярского городского поселения с 1,9 тыс. кв.м. до 2,5 тыс. кв.м.;  - количество организаций и учреждений Светлоярского городского поселения, привлеченных к работам по благоустройству с 25 организаций до 30 организаций;  - ремонт объектов культуры (стела, обелиск, памятный знак, братская могила, мемориальная плита) - 9 ед;  - количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования -1 ед.;  - увеличение благоустроенных дворовых территорий с 2 ед. до 5 ед.;  - увеличение площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования с 8360 кв. м. до 12541 кв.м.;  - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий с 9500 кв.м. до 16000 кв.м.;  - увеличение доли благоустроенной площади муниципальных территорий общего пользования с 15% до 18%;  - увеличение доли благоустроенной площади дворовых территорий с 15% до 45%.  - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД - 6 шт.;  - устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД – 5 шт.;  - эксплуатация внутренних электрических, инженерных сетей, зданий и помещений МБУ «Управление благоустройства» - на 100%;  - площадь обслуживания зданий и сооружений, находящихся в ведении МБУ «Управление благоустройства» - 470,9 кв.м.  - количество обслуживаемых единиц техники – 12 ед.;  - устройство фонтана – 1шт. |
| 14 | Управление программой и контроль за ее реализацией | Управление Программой и контроль за её реализацией осуществляется в порядке, определенном разделом 7.1 Порядка разработки, формирования и реализации муниципальных программ Светлоярского городского поселения, утвержденного постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 19.08.2013 № 1708 |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программным методом**

Природно-климатические условия Светлоярского городского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры.

В настоящее время население поселения составляет 12 148 человек.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории. В 2016 году построен и введен в эксплуатацию парк «Калейдоскоп», став центральным местом отдыха жителей Светлоярского городского поселения. Проведены работы по благоустройству парков «Молодежный» и «Победы».

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Данная Программа является основой для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления Светлоярского городского поселения.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без комплексной системы благоустройства муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий органов местного самоуправления и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и заминающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей поселения и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Факторами, отрицательно влияющими на повышение уровня благоустройства территории поселения, являются:

 -снижение уровня общей культуры населения, выражающееся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

- недостаточный уровень обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории поселения.

Вандальные действия некоторых жителей к элементам благоустройства приводят в негодность детские площадки, создают несанкционированные свалки, ломают зеленные насаждения. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры, поведения жителей городского поселения на улицах и дворах, небрежное отношение к элементам благоустройства поселения.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства  в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории  Светлоярского городского поселения нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Для поддержания объектов благоустройства в хорошем состоянии необходимо регулярное проведение ремонтных работ зон общего пользования, улучшение эстетического вида зон отдыха населения, их ежедневная очистка, а в зимнее время - очистка от снега и обработка противогололедными материалами.

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния муниципального образования, создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей поселения.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населенных пунктов.

Озеленение

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в  недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения, в недостаточном участии в этой работе жителей поселения, учащихся, трудящихся предприятий.

Наружное освещение, иллюминация

Одним из важных элементов эстетического благоустройства территории поселения в зимнее время и ночное время является иллюминация. Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Помимо наружного уличного освещения, на некоторых домах населенных пунктов имеются светильники, которые не обеспечивают освещение территории.

Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции на улицах Светлоярского городского поселения, повышение энергетической эффективности системы уличного освещения путем замены светильников на энергосберегающие.

Благоустройство территории поселения

Благоустройство в жилых кварталах включает в себя внутриквартальные проезды, тротуары, озеленение, детские игровые площадки, места отдыха. Проведение работ по ликвидации несанкционированных славок на территории поселения. Содержание, озеленение и благоустройство парков и скверов. Продолжение строительства парка «Калейдоскоп».

Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории поселения.

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора, гражданами содержатся домашние животные с нарушением всех норм и правил.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства, а также в недостаточном систематическом подходе к организации благоустройства территории поселения.

В течение 2020 - 2024 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Перечень общественных территорий Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района включенных в муниципальную программу «Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской

области на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории, кв.м. | Виды работ |
| 1 | Продолжение парка Калейдоскоп,  ул. Спортивная | 7000 | Благоустройство территории |
| 2 | Набережная р.п. Светлый Яр | 30000 | Благоустройство территории |
| 3 | Сквер Светлячок, мкр. 4, участок 3а | 3458 | Благоустройство территории |
| 4 | Парк «Молодежный», ул. Спортивная №7(а) | 4304 | Благоустройство территории |
| 4 | ул. Сидорова | 5400 | Благоустройство территории |
| Итого: | | 50162 |  |

Перечень дворовых территорий Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области включенных в муниципальную программу «Благоустройство территории Светлоярского

городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Месторасположение | Площадь территории, кв.м. | Виды работ |
| 1 | Р.п. Светлый Яр, мкр 4, дома 1,2,3 | 6500 | Благоустройство территории |
| 2 | Р.п. Светлый Яр, мкр 4, дом 5 | 1200 | Благоустройство территории |
| 3 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 13,18,19,39 | 4000 | Благоустройство территории |
| 4 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 11,12,17,29,30 | 3500 | Благоустройство территории |
| 5 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 8,9,10,28,31 | 3500 | Благоустройство территории |
| 6 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 24,25,26,38 | 3500 | Благоустройство территории |
| 7 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 23,32,37 | 3500 | Благоустройство территории |
| 8 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 33,34,35,36 | 2800 | Благоустройство территории |
| 9 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дом 16 | 1200 | Благоустройство территории |
| 10 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дом 27 | 1200 | Благоустройство территории |
| 11 | Р.п. Светлый Яр, мкр 2, дома 6, 8,10,10а | 6500 | Благоустройство территории |
| 12 | Р.п. Светлый Яр, мкр 5, дома 1,19,20,21. | 10000 | Благоустройство территории |
| 13 | Р.п. Светлый Яр, мкр 1, дома 20, 21, 22 | 1200 | Благоустройство территории |
| 14 | Р.п. Светлый Яр, ул. Мелиоративная 1,2,  пер. Совхозный 25 | 2000 | Благоустройство территории |
| 15 | Р.п. Светлый Яр, п. Пионерский, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | 8000 | Благоустройство территории |
| 16 | Р.п. Светлый Яр, кв. 38, д.3, д.4, пер. Колхозный, д.22 | 1800 | Благоустройство территории |
| Итого: | | 60400 |  |

**2. Основные цели и задачи муниципальной Программы**

Основной целью Программы является развитие благоустройства на территории Светлоярского городского поселения в т.ч.:

-совершенствование системы комплексного благоустройства территории Светлоярского городского поселения;

-повышение уровня внешнего благоустройства и  
санитарного содержания территории Светлоярского городского поселения;

-совершенствование эстетического вида Светлоярского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-содержание наружного освещения улиц поселения и повышение их энергоэффективности;

- развитие, поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству, санитарной очистке прилегающих территорий.

Основной задачей Программы является приведение в качественное состояние элементов благоустройства Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, а так же решение управленческих и производственных задач в области материально-технического, организационного обеспечения, хозяйственного и транспортного обслуживания МБУ «Управление благоустройства» (обеспечение функционирования).

**2.1. Индикаторы оценки достижения**

**поставленных целей и задач**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | индикатор | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Площадь благоустроенной территории зеленых насаждений | 11,0  тыс.  кв. м. | 11,50 тыс. кв. м | 12,0 тыс. кв. м. | 12,5 тыс. кв.м. | 12,5 тыс.  кв. м. |
| 2 | Предотвращение сокращения зелёных насаждений | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Количество высаженных саженцев | 1200шт. | 1250шт. | 1300 шт. | 1400шт. | 1500  шт. |
| 4 | Площадь цветочного оформления на территории Светлоярского городского поселения | 1,9 тыс. кв.м. | 2,0 тыс. кв.м. | 2,2тыс. кв.м. | 2,4 тыс. кв.м. | 2,5 тыс. кв.м. |
| 5 | Количество отремонтированных объектов культуры (стела, обелиск, памятный знак, братская могила, мемориальная плита) | 9 ед. | 9 ед. | 9 ед. | 9 ед. | 9 ед. |
| 6 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. | 1 ед. |
| 7 | Количество благоустроенных дворовых территорий | 2 ед. | 2 ед. | 5 ед. | 5 ед. | 5 ед. |
| 8 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | 8360  кв. м. | 8360  кв. м. | 12541 кв. м. | 12541 кв. м. | 12541 кв. м. |
| 9 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | 9500  кв. м. | 9500  кв. м. | 15900  кв. м. | 16000  кв. м. | 16000  кв. м. |
| 10 | Доля благоустроенной площади муниципальных территорий общего пользования | 15% | 16% | 18% | 18% | 18% |
| 11 | Доля благоустроенной площади дворовых территорий | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% |
| 12 | Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 3 шт. | 3 шт. | - | - | - |
| 13 | Устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 3шт. | 2 шт. | - | - | - |
| 14 | Эксплуатация внутренних электрических, инженерных сетей, зданий и помещений МБУ «Управление благоустройства» | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 15 | Площадь обслуживания зданий и сооружений находящихся в ведении Учреждения | 470,9 кв.м. | 470,9 кв.м. | 470,9 кв.м. | 470,9 кв.м. | 470,9 кв.м. |
| 16 | Количество обслуживаемых единиц техники | 12 ед. | 12 ед. | 12 ед. | 12 ед. | 12 ед. |
| 17 | Устройство фонтана | 1шт. | - | - | - | - |

**3. Срок реализации муниципальной Программы**

Программа разработана на период 2020 – 2024 годов, в один этап.

**4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы**

Муниципальная программа «Благоустройство территории Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2020-2024 годы» финансируется за счет средств бюджета Светлоярского городского поселения (далее М.Б.) и составляет 94 340,0 тыс. рублей, в.т.ч. 20 000,0 тыс. рублей средства областного бюджета (далее О.Б.).

Объем средств может ежегодно уточняться в установленном порядке.

Объемы финансового обеспечения мероприятий, намеченных на 2020-2024 годы, определяются при формировании бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области на соответствующие периоды.

Основным исполнителем муниципальной программы, отвечающим за распределение расходов является, МБУ «Управление благоустройства».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) | в том числе по годам, тыс. руб. | | | | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Средства бюджета Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области | 74340,0 | 32 640,0 | 20 400,0 | 21 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 20 000,0 | 20 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего: | 94 340,0 | 52 640,0 | 20 400,0 | 21 300,0 | 0,0 | 0,0 |

При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законодательства РФ и Волгоградской области, приоритетов государственной политики РФ, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования бюджетных целевых программ и с недофинансированием муниципальной программы. В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы необходимо обеспечить:

- осуществление эффективного управления;

- мониторинг выполнения муниципальной программы, регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленной цели, изменений во внешней среде.

**5. Система программных мероприятий муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Источники и объемы финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
| 1. Субсидии на иные цели: | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 3628,3 | 3640,0 | | 3940,0 | | - | - |
| 1.2 | Озеленение и благоустройство населенных пунктов поселения | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 11196,7 | 8810,0 | | 9410,0 | | - | - |
| 1.3 | Санация территории от безнадзорных животных | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 150,0 | 150,0 | | 150,0 | | - | - |
| 1.4 | Содержание, благоустройство автомобильных дорог (зимнее благоустройство) | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 400,0 | 400,0 | | 400,0 | | - | - |
| 1.5 | Проведение конкурсов между организациями, жителями поселения (по тематике, связанной с благоустройством территории) | 2020-2022 | Отдел архитектуры строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района, МБУ «Управление благоустройства» | 25,0 | 50,0 | | 50,0 | | - | - |
| 1.6 | Устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2021-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | - | 600,0 | | 600,0 | | - | - |
| 1.7 | Устройство спортивных архитектурных форм на дворовых территориях МКД | 2021-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | - | 400,0 | | 400,0 | | - | - |
| 1.8 | Приобретение и установка фонтана в парк «Молодежный» | 2020 | Отдел архитектуры строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района, МБУ «Управление благоустройства» | 700,0 | - | | - | | - | - |
| 2. Субсидии на выполнение муниципального задания | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Обеспечение функционирования МБУ «Управление благоустройства» | 2020-2022 | МБУ «Управление благоустройства» | 6350,0 | | 6350,0 | | 6350,0 | - | - |
| 3 | Строительство Набережной по ул. Советская, р.п. Светлый Яр | 2020 | Отдел архитектуры строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района, МБУ «Управление благоустройства» | 28750,0  М.Б.-8750,0  О.Б.-20000,0 | | - | | - | - | - |
| 4 | Создание и обустройство зоны отдыха в р.п. Светлый Яр | 2020 | Отдел архитектуры строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района, МБУ «Управление благоустройства» | 800,0 | | - | | - | - | - |
| 5 | Организация пешеходных коммуникаций в р.п. Светлый Яр | 2020 | МБУ «Управление благоустройства» | 400,0 | | - | | - | - | - |
| 6 | Создание спортивной игровой площадки в р.п. Светлый Яр | 2020 | МБУ «Управление благоустройства» | 240,0 | | - | | - | - | - |
| ИТОГО: | | | | 52640,0  М.Б.-32640,0  О.Б.- 20000,0 | | 20400,0 | | 21300,0 | - | - |

**6. Технико-экономическое обоснование к муниципальной Программе**

Технико – экономическое обоснование Программы представлено в Приложении к настоящей программе.

Данное технико-экономическое обоснование определяет целесообразность выделения бюджетных средств на финансирование мероприятий Программы направленных на благоустройство Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Решение задач, поставленных в Программе осуществляется путем создания условий, которые стимулируют перспективы улучшения благоустройства Светлоярского городского поселения.

Финансирование настоящей программы принято исходя из анализа фактических затрат из бюджета Светлоярского городского поселения на финансирование мероприятий по благоустройству Светлоярского городского поселения в 2019 году и фактических объемов товаров, работ и услуг. Объемы финансирования мероприятий, предусмотренные данной Программой по благоустройству Светлоярского городского поселения на 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годы, являются прогнозными, могут уточняться.

**7. Организация управления муниципальной Программой и контроль за ходом её выполнения**

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы и конечные результаты.

Реализация Программы в части выполнения мероприятий по выполнению работ, приобретению товаров осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, заключенных заказчиком Программы с поставщиком товаров, подрядчиком выполнения работ, оказания услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области А.М. Горбунов.

Исполнители Программы – отдел архитектуры строительства и ЖКХ администрации Светлоярского муниципального района и МБУ «Управление благоустройства» - готовят информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и нормативно правовыми актами Светлоярского муниципального района.

**8. Оценка эффективности социально – экономических и экологических последствий реализации Программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают решение проблемы развитие благоустройства на территории Светлоярского городского поселения, повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности Светлоярского городского поселения в том числе:

-совершенствование системы комплексного благоустройства территории Светлоярского городского поселения;

-повышение уровня внешнего благоустройства и  
санитарного содержания территории Светлоярского городского поселения;

-совершенствование эстетического вида Светлоярского городского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

-содержание наружного освещения улиц поселения и повышение их энергоэффективности;

-развитие, поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству, санитарной очистке прилегающих территорий.

А также приведение в качественное состояние элементов благоустройства Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области. В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Светлоярского городского поселения.

Управляющий делами администрации

Светлоярского муниципального района Л.Н. Шершнева