Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 апреля 2019 г. N 141-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.  от 26.07.2019 [N 355-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72360A4B0F011382D7651AF285B9FDF576934D716364F7AC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 24.09.2019 [N 476-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72768A2B3F011382D7651AF285B9FDF576934D716364F7AC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 05.11.2019 [N 548-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72661A4B5F011382D7651AF285B9FDF576934D716364F7AC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G),  от 28.12.2019 [N 690-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72A61A7BDF011382D7651AF285B9FDF576934D716364F7AC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 27.03.2020 [N 187-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D716364F7AC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G)) |

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BEE325DE283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136C36D71D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G) Федерального закона от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда" Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную адресную [программу](#P32) "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019 - 2025 годах".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Волгоградской области

А.И.БОЧАРОВ

Утверждена

постановлением

Администрации

Волгоградской области

от 01 апреля 2019 г. N 141-п

РЕГИОНАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл.  от 26.07.2019 [N 355-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72360A4B0F011382D7651AF285B9FDF576934D716364F79C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 24.09.2019 [N 476-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72768A2B3F011382D7651AF285B9FDF576934D716364F79C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 05.11.2019 [N 548-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72661A4B5F011382D7651AF285B9FDF576934D716364F7AC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G),  от 28.12.2019 [N 690-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72A61A7BDF011382D7651AF285B9FDF576934D716364F79C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 27.03.2020 [N 187-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D716364F79C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G)) |

Паспорт региональной адресной программы "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской

области в 2019 - 2025 годах"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | - | региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Волгоградской области в 2019 - 2025 годах" (далее именуется - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BEE325DE283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136C36D71D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G) от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" |
| Государственный заказчик Программы | - | комитет строительства Волгоградской области (далее именуется - комитет строительства) |
| Главный распорядитель бюджетных средств | - | комитет строительства |
| Цели Программы | - | ликвидация многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;  обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;  развитие жилищного строительства на территории Волгоградской области |
| Задачи Программы | - | переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных многоквартирных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот |
| Срок реализации Программы | - | 2019 - 2025 годы |
| Этапы реализации Программы | - | I этап - этап 2019 года;  II этап - этап 2020 года;  III этап - этап 2021 года;  IV этап - этап 2022 года;  V этап - этап 2023 года;  VI этап - этап 2024 года |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | объем финансирования Программы составляет 6624436282,63 рубля (объем финансирования может быть уточнен по результатам реализации Программы), в том числе:  1) за счет средств:  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 6123502648,29 рубля;  областного бюджета - 408782230,51 рубля;  местных бюджетов - 92151403,83 рубля;  2) по этапам:  а) объем финансирования этапа 2019 года составляет 973166156,11 рубля, из них:  средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 586330800,00 рубля;  средства областного бюджета - 306093780,02 рубля;  средства местных бюджетов - 80741576,09 рубля;  б) объем финансирования этапа 2020 года составляет 456250900,08 рубля, из них:  средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 446736271,88 рубля;  средства областного бюджета - 8563165,40 рубля;  средства местных бюджетов - 951462,80 рубля;  в) объем финансирования этапа 2021 года составляет 456550548,36 рубля, из них:  средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 446736271,88 рубля;  средства областного бюджета - 8832848,84 рубля;  средства местных бюджетов - 981427,64 рубля;  г) объем финансирования этапа 2022 года составляет 1583761610,28 рубля, из них:  средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1552086378,08 рубля;  средства областного бюджета - 28507708,95 рубля;  средства местных бюджетов - 3167523,25 рубля;  д) объем финансирования этапов 2023 - 2024 годов составляет 3154707067,80 рубля, из них:  средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 3091612926,45 рубля;  средства областного бюджета - 56784727,30 рубля;  средства местных бюджетов - 6309414,05 рубля |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D716364F77C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G) Администрации Волгоградской обл. от 27.03.2020 N 187-п) | | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - | переселение 11449 человек из 319 многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселяемой площадью жилых помещений 171438,03 кв. метра |
| (в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 26.07.2019 [N 355-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72360A4B0F011382D7651AF285B9FDF576934D716364F76C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 28.12.2019 [N 690-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72A61A7BDF011382D7651AF285B9FDF576934D716364B7EC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 27.03.2020 [N 187-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D716364C78C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G)) | | |
| Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы | - | реализация гражданами права на безопасные и благоприятные условия проживания;  снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации |
| Ответственный исполнитель Программы | - | комитет строительства |
| Участники Программы | - | муниципальные образования Волгоградской области, на территории которых имеются многоквартирные дома, признанные до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации:  городской округ город-герой Волгоград;  городской округ город Волжский;  городской округ город Камышин;  городской округ город Михайловка;  Ерзовское городское поселение Городищенского муниципального района;  Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района;  Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района;  Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района;  Островское сельское поселение Даниловского муниципального района;  Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района;  Трехостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района;  Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района;  Уметовское сельское поселение Камышинского муниципального района;  городское поселение город Котово Котовского муниципального района;  Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района;  Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района;  Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района;  Ягодновское сельское поселение Ольховского муниципального района;  городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района;  Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района;  Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района;  Большовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района;  Зимняцкое сельское поселение Серафимовичского муниципального района;  Песчановское сельское поселение Серафимовичского муниципального района;  городское поселение рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72360A4B0F011382D7651AF285B9FDF576934D716364E7FC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G) Администрации Волгоградской обл. от 26.07.2019 N 355-п) | | |

1. Цели и задачи Программы

Одной из важнейших проблем в жилищной политике является расселение аварийного жилищного фонда. Его наличие ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры. Содержание аварийного жилья обходится в 2 - 3 раза дороже жилья, находящегося в технически исправном состоянии. При этом качество предоставляемых услуг в аварийном жилье остается на неудовлетворительном уровне. Более того, аварийное жилье создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, повышает социальную напряженность в обществе.

По состоянию на 01 января 2018 г. из 23830 многоквартирных домов, составляющих жилищный фонд региона, 46 процентов или 10953 дома введены в эксплуатацию более 50 лет назад. Из общего числа многоквартирных домов 1,7 процента или 402 дома (225,87 тыс. кв. метров), в которых проживают 14046 человек, признаны аварийными в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Большинство проживающих в аварийных домах граждан не в состоянии в настоящее время самостоятельно приобрести или получить на условиях найма жилье удовлетворительного качества.

Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BEE325DE283EFEE1F646677D7004FD6805C69E127A35D208344F7DpCfAG) от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее именуется - Федеральный закон N 185-ФЗ) предусматривается предоставление финансовой поддержки на мероприятия по расселению аварийного жилищного фонда субъектам Российской Федерации, принявшим обязательства обеспечить до 01 сентября 2025 г. переселение граждан из всех многоквартирных домов, которые признаны до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Принимая во внимание обозначенные обязательства, в рамках Программы Волгоградская область до 01 сентября 2025 г. должна расселить 319 многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, площадью 171438,03 кв. метра, расположенных на территории 25 муниципальных образований, в которых проживают 11449 человек.

(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 26.07.2019 [N 355-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72360A4B0F011382D7651AF285B9FDF576934D716364E7EC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 24.09.2019 [N 476-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72768A2B3F011382D7651AF285B9FDF576934D716364F77C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 28.12.2019 [N 690-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72A61A7BDF011382D7651AF285B9FDF576934D716364B7DC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 27.03.2020 [N 187-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D716364C77C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G))

Программа обеспечивает выполнение обязательного условия получения финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее именуется - Фонд) по заявкам Волгоградской области в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BEE325DE283EFEE1F646677D7004FD6805C69E127A35D208344F7DpCfAG) N 185-ФЗ.

Целями Программы являются:

ликвидация многоквартирных домов, которые признаны до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда;

развитие жилищного строительства на территории Волгоградской области.

Для достижения целей Программы необходимо решить задачи по переселению граждан из многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в сжатые сроки в целях минимизации издержек по содержанию аварийных многоквартирных домов и сокращения сроков включения освобождающихся земельных участков в хозяйственный оборот.

2. Срок реализации Программы

Программа будет реализована в 2019 - 2025 годах в шесть этапов.

I этап (этап 2019 года) - по заявкам на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее именуются - заявки), представленным Волгоградской областью до 01 июня 2019 г., со сроком завершения мероприятий до 31 декабря 2020 г.;

II этап (этап 2020 года) - по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2020 г., со сроком завершения мероприятий до 31 декабря 2021 г.;

III этап (этап 2021 года) - по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2021 г., со сроком завершения мероприятий до 31 декабря 2022 г.;

IV этап (этап 2022 года) - по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2022 г., со сроком завершения мероприятий до 31 декабря 2023 г.;

V этап (этап 2023 года) - по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2023 г., со сроком завершения мероприятий до 31 декабря 2024 г.;

VI этап (этап 2024 года) - по заявкам, представленным Волгоградской областью до 01 июня 2024 г., со сроком завершения мероприятий до 01 сентября 2025 г.

3. Механизм реализации Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D716364C76C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G) Администрации Волгоградской обл.

от 27.03.2020 N 187-п)

Механизм реализации Программы включает в себя взаимодействие государственного заказчика Программы, участников Программы и граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В Программу включены 25 муниципальных образований Волгоградской области, на территории которых имеются многоквартирные дома, признанные до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

[Перечень](#P263) аварийных многоквартирных домов, из которых планируется переселение граждан, сформирован на основании сведений об общей площади аварийного жилищного фонда, представляемых органами местного самоуправления в соответствии с [частью 6 статьи 17](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BEE325DE283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136C34D51D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G) Федерального закона N 185-ФЗ, и определен в приложении 1 с указанием сроков переселения граждан.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, которые расположены на территории муниципального образования и год признания которых аварийными и подлежащими сносу или реконструкции предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов, расположенных на территории этого муниципального образования, а также из многоквартирных домов при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда.

В случае если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа Программы.

При установлении очередности участия в Программе муниципальных образований учитывается фактор степени готовности муниципального образования для реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (состояние рынка жилья для принятия решения о целесообразности строительства жилых помещений, приобретении жилых помещений у застройщика, либо на вторичном рынке жилья, степень готовности земельных участков для строительства жилья, наличие инфраструктуры, свободного муниципального жилищного фонда, возможность формирования территорий под развитие, проведение оценки рыночной стоимости изымаемых жилых помещений).

Государственный заказчик Программы обеспечивает проверку достоверности представленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде путем проведения выборочной выездной проверки аварийных многоквартирных домов, сведения о которых представлены, а также проверки документов, на основании которых было принято решение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Органы местного самоуправления проводят разъяснительную работу с собственниками жилых помещений, проживающими в аварийных многоквартирных домах, включенных в Программу, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений, размере возмещения за изымаемые жилые помещения, размере субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений и (или) субсидии на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованными на приобретение (строительство) жилых помещений, с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях их переселения.

На основании информации, полученной в результате проведенной работы с гражданами, оценки рынка жилья, стоимости одного квадратного метра приобретения и строительства жилых помещений, наличия договоров развития застроенных территорий и свободного муниципального жилищного фонда, органы местного самоуправления проводят сравнительный анализ и оценку экономической эффективности каждого из способов переселения не менее чем на ближайшие три года реализации Программы и направляют предложения о выбранных способах переселения государственному заказчику Программы.

Органы местного самоуправления предоставляют гражданам, проживающим в аварийных многоквартирных домах, информацию о подготовке и реализации Программы с использованием всех доступных средств массовой информации, включая официальные сайты органов местного самоуправления в сети Интернет, официальные печатные издания органов местного самоуправления, печатные издания, имеющие широкое распространение на территории муниципального образования, сайты в сети Интернет и печатные издания ассоциаций товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов, ассоциаций и (или) саморегулируемых организаций управляющих организаций, телевидение, радио и иные электронные средства массовой информации.

Органы местного самоуправления муниципальных образований, участвующих в реализации соответствующего этапа Программы, после получения от государственного заказчика Программы уведомления о положительном решении Фонда о предоставлении государственной поддержки заключают с государственным заказчиком Программы соглашение о реализации Программы на территории муниципального образования (далее именуется - Соглашение) по форме, установленной государственным заказчиком Программы.

Средства Фонда и средства областного бюджета перечисляются в местные бюджеты в порядке и сроки, установленные Соглашением, и расходуются органами местного самоуправления муниципальных образований по направлениям, установленным [частью 6 статьи 16](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BEE325DE283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136C30D11D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G) Федерального закона N 185-ФЗ.

При подготовке документации на проведение закупок органы местного самоуправления используют рекомендуемые характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, которые будут предоставлены гражданам в рамках реализации Программы, [перечень](#P4450) которых приведен в приложении 2.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется в соответствии с нормами Жилищного [кодекса](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B6B6E622D6283EFEE1F646677D7004FD6805C69E127A35D208344F7DpCfAG) Российской Федерации и Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BEE325DE283EFEE1F646677D7004FD6805C69E127A35D208344F7DpCfAG) N 185-ФЗ.

Гражданам, переселяемым из жилых помещений аварийного жилищного фонда, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со [статьей 86](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B6B6E622D6283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136130D61D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G), [частью 3 статьи 88](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B6B6E622D6283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136130DF1D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G) и [статьей 89](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B6B6E622D6283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136133D71D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G) Жилищного кодекса Российской Федерации предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен многоквартирный дом, или в границах другого населенного пункта Волгоградской области, с письменного согласия граждан в соответствии с [частью 1 статьи 89](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B6B6E622D6283EFEE1F646677D7004EF685DC29D136F61865263427DCB172E41637B2C95p0fCG) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Жилищные права собственников изымаемых жилых помещений в рамках Программы обеспечиваются в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B6B6E622D6283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136631D01D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G) Жилищного кодекса Российской Федерации путем выкупа помещения или предоставления другого жилого помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену.

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: Федеральный закон N 135-ФЗ принят 29.07.1998, а не 29.07.1988. |

Размер возмещения за изымаемое помещение определяется муниципальным образованием с учетом факторов, перечисленных в [части 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B6B6E622D6283EFEE1F646677D7004EF685DC29C156F61865263427DCB172E41637B2C95p0fCG) Жилищного кодекса Российской Федерации. Сумма возмещения, сроки и другие условия изъятия обозначаются в соглашении с собственником жилого помещения. При возникновении спора о размере возмещения, оценка рыночной стоимости помещения устанавливается по правилам, предусмотренным Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BFE425D6283EFEE1F646677D7004FD6805C69E127A35D208344F7DpCfAG) от 29 июля 1988 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Собственникам жилых помещений, расположенных в аварийных домах, включенных в Программу, не имеющим иного пригодного для проживания жилого помещения, находящегося в собственности или занимаемого на условиях социального найма, может быть предоставлена субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений и (или) субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученными в валюте Российской Федерации и использованными на приобретение (строительство) жилых помещений, в размере, установленном [пунктом 3 части 6 статьи 16](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BEE325DE283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136C30DE1D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G) Федерального закона N 185-ФЗ.

По соглашению с собственником жилого помещения ему может быть предоставлено взамен изымаемого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за изымаемое жилое помещение. Данная норма не распространяется на граждан, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких помещений возникло в порядке наследования). Указанные лица имеют право только на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B6B6E622D6283EFEE1F646677D7004EF685DC29C156F61865263427DCB172E41637B2C95p0fCG) Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения.

[План](#P4597) реализации мероприятий Программы по способам переселения определен в приложении 3.

4. Обоснование потребности в объеме средств для реализации

Программы

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D71636497EC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G) Администрации Волгоградской обл.

от 27.03.2020 N 187-п)

Прогнозный объем средств на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, в рамках этапа текущего года Программы (далее именуется - прогнозный объем средств) определяется исходя из перечня аварийных многоквартирных домов, площади расселяемых жилых помещений и размера стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, определяемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства (за исключением государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства) и жилищно-коммунального хозяйства, на первый квартал текущего года (далее именуется - планируемая стоимость одного квадратного метра).

Объем средств на реализацию Программы подлежит корректировке с учетом расчетной предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, утвержденной комитетом строительства, в устанавливаемом им порядке (далее именуется - расчетная предельная стоимость), и приобретаемой площади, которая определяется по заключенным муниципальным контрактам на строительство и (или) приобретение жилых помещений, а также соглашений с собственниками об изъятии жилых помещений.

Источниками финансирования расходов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Программы являются:

Фонд;

областной бюджет;

местные бюджеты.

Объем средств Фонда соответствует лимитам предоставления финансовой поддержки Волгоградской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным решением правления Фонда.

Средства Фонда и областного бюджета распределяются между всеми муниципальными образованиями, участвующими в реализации каждого из этапов Программы, в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, приведенным в приложении к государственной [программе](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE266CAAB1F011382D7651AF285B9FDF576936DC42670B2AC70B2F5A7D7C32950CD2p4f4G) Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области", утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08 февраля 2016 г. N 46-п.

Финансирование расходов, связанных с увеличением площади аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования, расселяемого в рамках соответствующего этапа Программы, которое выявлено после направления в Фонд заявки Волгоградской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этого этапа Программы, осуществляется за счет средств местных бюджетов.

[План](#P5720) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г., по источникам финансирования определен в приложении 4.

5. Управление Программой и система организации контроля

за ее реализацией

Государственный заказчик Программы осуществляет:

координацию деятельности участников Программы;

проверку достоверности представленных органами местного самоуправления сведений об аварийном жилищном фонде;

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации Программы;

подачу в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда в пределах установленного лимита;

обеспечение перечисления средств Фонда и средств областного бюджета в бюджет муниципального образования в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

Участники Программы:

осуществляют разъяснительную работу с гражданами, проживающими в аварийных домах, входящих в текущий этап Программы, об условиях, сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений и размере возмещения за изымаемые жилые помещения с целью выявления пожеланий собственников помещений о выбранном способе и иных условиях переселения;

обеспечивают выполнение условий предоставления финансовой поддержки, установленных [статьей 14](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F6B7BEE325DE283EFEE1F646677D7004EF685DCA9C136534D01D621E3B9F042C45637929890ED046p0f4G) Федерального закона N 185-ФЗ;

обеспечивают софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в пределах не менее установленного размера софинансирования;

обеспечивают целевое и эффективное использование выделенных средств;

при заключении муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений используют рекомендуемые характеристики проектируемых (строящихся) и приобретаемых жилых помещений, обозначенные в [приложении 2](#P4450);

(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 24.09.2019 [N 476-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72768A2B3F011382D7651AF285B9FDF576934D716364E78C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 27.03.2020 [N 187-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D71636487CC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G))

осуществляют переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сроки, установленные Программой;

обеспечивают снос или реконструкцию расселяемых аварийных домов в сроки, установленные Соглашением;

представляют государственному заказчику Программы необходимую документацию для направления в Фонд заявки, отчета о расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период, отчета о ходе реализации Программы, сведения о признании многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, о подлежащих расселению жилых помещениях, расположенных в таких домах, с указанием адресов и площадей, о количестве и номенклатуре жилых помещений, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, списки граждан, предусмотренных к переселению из аварийного жилищного фонда;

обеспечивают доступность жилых помещений, приобретаемых в рамках реализации Программы, для маломобильных групп населения (при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан) в соответствии с установленными требованиями, в частности, преимущественное предоставление указанным гражданам жилых помещений на первом этаже или при их согласии на втором этаже;

обеспечивают приемку законченных строительством домов, построенных в целях реализации Программы, а также приемку приобретаемых в целях реализации Программы жилых помещений во вновь построенных домах с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

обеспечивают соответствие жилых помещений, предоставляемых гражданам при реализации Программы, установленным требованиям, а также своевременное устранение недостатков в случае их выявления;

обеспечивают информирование граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о реализации мероприятий по переселению с использованием всех доступных средств массовой информации, в том числе путем размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе дома, в который будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение;

обеспечивают внесение сведений о ходе реализации Программы в автоматизированную информационную систему Фонда "Реформа ЖКХ" с их корректировкой по мере обновления;

организуют на постоянной основе работу справочной службы для разъяснения вопросов, связанных с реализацией Программы, по телефону и (или) с использованием почтовых и электронных отправлений;

обеспечивают достижение целевых показателей реализации Программы по муниципальному образованию.

Контроль за выполнением программных показателей, указанных в [приложениях 1](#P263), [3](#P4597), [4](#P5720), [5](#P6511), и соблюдением рекомендуемых характеристик жилых помещений, обозначенных в [приложении 2](#P4450), возлагается на органы местного самоуправления.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D71636487BC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G) Администрации Волгоградской обл. от 27.03.2020 N 187-п)

Органы местного самоуправления представляют государственному заказчику Программы отчеты о ходе реализации мероприятий Программы по установленным государственным заказчиком Программы формам и в установленные сроки.

Государственный заказчик Программы на основании отчетов, полученных от органов местного самоуправления, представляет в Фонд отчеты о ходе реализации мероприятий Программы по установленным Фондом формам и в установленные сроки.

Ответственность за достоверность и полноту представляемой государственным заказчиком Программы отчетности, сведений, указанных в абзаце пятнадцатом настоящего раздела, возлагается на высших должностных лиц муниципальных образований.

6. Результаты реализации Программы

В результате реализации Программы планируется переселение 11449 человек из 319 многоквартирных домов, признанных до 01 января 2017 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, расселяемой площадью жилых помещений 171438,03 кв. метра.

(в ред. постановлений Администрации Волгоградской обл. от 26.07.2019 [N 355-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72360A4B0F011382D7651AF285B9FDF576934D716364B7EC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 28.12.2019 [N 690-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E924D72A61A7BDF011382D7651AF285B9FDF576934D716364A7BC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G), от 27.03.2020 [N 187-п](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D71636487AC15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G))

Планируемые [показатели](#P6511) выполнения Программы определены в приложении 5.

Приложение 1

к региональной адресной

программе "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Волгоградской области

в 2019 - 2025 годах"

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 Г.

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E6441835C8FA63F5B8E9E927DE276BABBCF011382D7651AF285B9FDF576934D716364879C15D7F0028742E9612D0411A90C426pBf1G) Администрации Волгоградской обл.  от 27.03.2020 N 187-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 01.09.2025 | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома, кв. метров | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | |
| Расселяемая площадь, кв. метров | Численность переселяемых граждан, человек | площадь земельного участка, кв. метров | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Всего по Волгоградской области в 2019 - 2025 годах с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  | 171438,03 | 11449 |  | 130806,56 | 397454,32 |  |  |
|  | Итого по муниципальному образованию городской округ город-герой Волгоград |  |  |  | 146416,63 | 9806 |  | 103488,30 | 348054,23 |  |  |
| 1. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Динамовская, д. 14 | 1955 | 02.08.2016 | 1033,41 | 59 | 01.09.2025 | 729,40 | 2696,00 | 34:34:080112:45 | сформирован под одним домом |
| 2. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Динамовская, д. 16 | 1955 | 11.03.2015 | 617,90 | 27 | 31.12.2023 | 449,90 | 1666,00 | 34:34:080112:1552 | сформирован под одним домом |
| 3. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Караванная, д. 15 | 1955 | 20.08.2014 | 434,00 | 30 | 31.12.2023 | 284,00 | 747,00 | 34:34:080126:3258 | сформирован под одним домом |
| 4. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Караванная, д. 16 | 1960 | 28.10.2016 | 633,94 | 26 | 01.09.2025 | 423,90 | 1945,00 | 34:34:080127:521 | сформирован под одним домом |
| 5. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 10 | 1954 | 09.07.2013 | 440,00 | 28 | 31.12.2022 | 276,50 | 1540,00 | 34:34:080126:3259 | сформирован под одним домом |
| 6. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 18 | 1959 | 08.08.2012 | 296,10 | 20 | 31.12.2021 | 247,30 | 2203,00 | 34:34:080126:3245 | сформирован под одним домом |
| 7. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 2-я Штурманская, д. 32 | 1954 | 23.01.2013 | 293,30 | 20 | 31.12.2022 | 218,10 | 2114,00 | 34:34:080126:3099 | сформирован под одним домом |
| 8. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 23 | 1959 | 27.05.2016 | 1775,00 | 80 | 31.12.2024 | 671,40 | 2442,00 | 34:34:080112:1555 | сформирован под одним домом |
| 9. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 26 | 1957 | 31.05.2016 | 1480,37 | 63 | 01.09.2025 | 703,70 | 2576,00 | 34:34:080106:1292 | сформирован под одним домом |
| 10. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Алийская, д. 4 | 1957 | 20.08.2014 | 432,10 | 22 | 31.12.2023 | 285,70 | 305,70 | - | не сформирован |
| 11. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Алийская, д. 6 | 1957 | 20.08.2014 | 436,80 | 21 | 31.12.2023 | 295,80 | 316,00 | - | не сформирован |
| 12. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Армавирская, д. 15а | 1929 | 28.03.2016 | 1070,40 | 57 | 31.12.2024 | 534,30 | 2420,00 | 34:34:070091:790 | сформирован под одним домом |
| 13. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Бобровская, д. 1 | 1949 | 24.10.2012 | 554,80 | 51 | 31.12.2021 | 457,50 | 1782,00 | 34:34:080016:210 | сформирован под одним домом |
| 14. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Бобровская, д. 5 | 1952 | 20.08.2014 | 339,20 | 21 | 31.12.2023 | 214,50 | 1105,00 | 34:34:080016:212 | сформирован под одним домом |
| 15. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Бобровская, д. 7 | 1952 | 14.12.2012 | 578,40 | 41 | 31.12.2022 | 445,50 | 1647,00 | 34:34:080016:211 | сформирован под одним домом |
| 16. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Борьбы, д. 4 | 1946 | 10.10.2014 | 2751,10 | 150 | 31.12.2023 | 969,30 | 4003,00 | 34:34:010059:105 | сформирован под одним домом |
| 17. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Брестская, д. 28 | 1957 | 17.10.2012 | 378,40 | 27 | 31.12.2021 | 276,50 | 1192,00 | 34:34:080105:28 | сформирован под одним домом |
| 18. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, просп. Волжский, д. 2 | 1949 | 26.12.2012 | 2142,10 | 97 | 31.12.2022 | 976,30 | 987,23 | 34:34:020070:36 | сформирован под одним домом |
| 19. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 4 | 1953 | 22.10.2014 | 398,70 | 29 | 31.12.2023 | 259,10 | 1088,00 | 34:34:080111:668 | сформирован под одним домом |
| 20. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 8 | 1953 | 13.03.2013 | 405,30 | 23 | 31.12.2020 | 261,50 | 1231,00 | 34:34:080111:671 | сформирован под одним домом |
| 21. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 12 | 1953 | 14.05.2014 | 397,40 | 24 | 31.12.2023 | 262,30 | 1217,00 | 34:34:080111:696 | сформирован под одним домом |
| 22. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 14 | 1953 | 22.08.2014 | 398,55 | 24 | 31.12.2023 | 257,10 | 779,00 | 34:34:080111:674 | сформирован под одним домом |
| 23. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 18 | 1952 | 01.08.2012 | 401,80 | 23 | 31.12.2020 | 248,80 | 1147,00 | 34:34:080111:663 | сформирован под одним домом |
| 24. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 20 | 1952 | 01.08.2012 | 403,30 | 28 | 31.12.2020 | 254,80 | 1210,00 | 34:34:080111:662 | сформирован под одним домом |
| 25. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 22 | 1953 | 02.10.2013 | 353,30 | 25 | 31.12.2022 | 253,90 | 1032,00 | 34:34:080111:688 | сформирован под одним домом |
| 26. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 28 | 1953 | 17.12.2014 | 400,10 | 21 | 31.12.2023 | 262,00 | 1088,00 | 34:34:080111:686 | сформирован под одним домом |
| 27. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гагринская, д. 32 | 1955 | 04.02.2015 | 696,30 | 33 | 31.12.2023 | 507,20 | 1416,00 | 34:34:080111:685 | сформирован под одним домом |
| 28. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 37 | 1956 | 24.03.2016 | 381,19 | 26 | 31.12.2024 | 291,40 | 1082,00 | 34:34:080069:1308 | сформирован под одним домом |
| 29. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 65 | 1932 | 17.10.2012 | 2165,20 | 174 | 31.12.2021 | 943,70 | 4072,00 | 34:34:080065:292 | сформирован под одним домом |
| 30. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Героев Малой Земли, д. 67 | 1932 | 12.12.2012 | 1837,35 | 130 | 31.12.2022 | 950,70 | 4085,00 | 34:34:080065:290 | сформирован под одним домом |
| 31. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Гидростроителей, д. 15 | 1954 | 25.11.2013 | 91,80 | 5 | 31.12.2022 | 140,70 | 161,00 | - | не сформирован |
| 32. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Двинская, д. 39 | 1944 | 15.04.2013 | 407,90 | 26 | 31.12.2022 | 262,70 | 283,00 | - | не сформирован |
| 33. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 1 | 1991 | 11.11.2011 | 479,20 | 74 | 31.12.2020 | 912,30 | 1789,00 | 34:34:020086:1750 | сформирован под одним домом |
| 34. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 2 | 1991 | 11.11.2011 | 470,70 | 74 | 31.12.2020 | 934,90 | 3912,00 | 34:34:020086:1752 | сформирован под одним домом |
| 35. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 4 | 1991 | 11.11.2011 | 298,40 | 38 | 31.12.2020 | 916,10 | 4468,00 | 34:34:020086:1751 | сформирован под одним домом |
| 36. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 5 | 1991 | 11.11.2011 | 487,30 | 68 | 31.12.2020 | 868,90 | 2681,00 | 34:34:020086:1749 | сформирован под одним домом |
| 37. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 6 | 1991 | 11.11.2011 | 496,50 | 53 | 31.12.2020 | 943,20 | 2919,00 | 34:34:020086:1747 | сформирован под одним домом |
| 38. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Алехина, д. 7, к. 7 | 1991 | 11.11.2011 | 479,30 | 72 | 31.12.2020 | 941,40 | 2977,00 | 34:34:020086:1754 | сформирован под одним домом |
| 39. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Арсеньева, д. 15а | 1953 | 28.09.2012 | 68,80 | 2 | 31.12.2021 | 264,00 | 284,00 | - | не сформирован |
| 40. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 3 | 1957 | 21.08.2013 | 1523,60 | 82 | 31.12.2022 | 730,70 | 3022,00 | 34:34:080095:3056 | сформирован под одним домом |
| 41. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 5 | 1957 | 26.09.2012 | 1618,60 | 82 | 31.12.2021 | 750,90 | 1784,00 | 34:34:080095:2059 | сформирован под одним домом |
| 42. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Бахтурова, д. 17 | 1953 | 14.01.2015 | 1578,40 | 92 | 31.12.2023 | 746,80 | 2044,00 | 34:34:080096:65 | сформирован под одним домом |
| 43. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Богданова, д. 3 | 1950 | 26.02.2016 | 633,90 | 42 | 31.12.2024 | 439,00 | 2026,00 | 34:34:060044:3661 | сформирован под одним домом |
| 44. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Богданова, д. 11 | 1958 | 06.07.2016 | 338,00 | 21 | 01.09.2025 | 245,20 | 1204,00 | 34:34:060044:3662 | сформирован под одним домом |
| 45. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Воронкова, д. 25 | 1951 | 20.01.2012 | 528,00 | 28 | 31.12.2020 | 386,50 | 773,00 | 34:34:070061:33 | сформирован под одним домом |
| 46. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 1 | 1953 | 23.01.2012 | 1468,13 | 75 | 31.12.2020 | 755,90 | 1814,00 | 34:34:080095:2060 | сформирован под одним домом |
| 47. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 2 | 1953 | 25.01.2012 | 1509,98 | 80 | 31.12.2020 | 747,80 | 1768,00 | 34:34:080096:66 | сформирован под одним домом |
| 48. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 3 | 1953 | 23.01.2012 | 593,35 | 37 | 31.12.2020 | 447,80 | 1352,00 | 34:34:080095:2056 | сформирован под одним домом |
| 49. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 4 | 1953 | 18.07.2012 | 697,36 | 42 | 31.12.2020 | 427,60 | 1362,00 | 34:34:080096:63 | сформирован под одним домом |
| 50. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 6 | 1953 | 25.01.2012 | 1193,80 | 62 | 31.12.2020 | 647,20 | 1880,00 | 34:34:080096:64 | сформирован под одним домом |
| 51. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 7 | 1953 | 03.12.2014 | 588,10 | 65 | 31.12.2023 | 688,70 | 2624,00 | 34:34:080095:2079 | сформирован под одним домом |
| 52. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Вучетича, д. 10 | 1953 | 06.02.2013 | 661,10 | 73 | 31.12.2022 | 680,70 | 2993,00 | 34:34:080096:59 | сформирован под одним домом |
| 53. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Жолудева, д. 14 | 1945 | 12.01.2015 | 134,00 | 23 | 31.12.2020 | 732,70 | 2535,00 | 34:34:010051:34 | сформирован под одним домом |
| 54. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Жолудева, д. 20 | 1940 | 18.04.2012 | 308,40 | 37 | 31.12.2020 | 722,70 | 887,00 | 34:34:010051:29 | сформирован под одним домом |
| 55. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Здоровцева, д. 1 | 1958 | 26.02.2014 | 421,10 | 23 | 31.12.2023 | 284,70 | 643,00 | 34:34:010019:324 | сформирован под одним домом |
| 56. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Здоровцева, д. 7 | 1958 | 24.02.2014 | 418,20 | 25 | 31.12.2023 | 288,70 | 310,00 | - | не сформирован |
| 57. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. капитана Тряскина, д. 2 | 1948 | 21.04.2016 | 449,00 | 18 | 31.12.2024 | 350,70 | 2273,00 | 34:34:020075:455 | сформирован под одним домом |
| 58. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Качалова, д. 42 | 1958 | 16.04.2014 | 538,20 | 40 | 31.12.2023 | 387,00 | 2200,00 | 34:34:020053:3540 | сформирован под одним домом |
| 59. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Качалова, д. 44 | 1957 | 16.05.2012 | 512,60 | 26 | 31.12.2020 | 384,50 | 3344,00 | 34:34:020053:3530 | сформирован под одним домом |
| 60. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 3 | 1953 | 20.02.2016 | 379,09 | 29 | 31.12.2024 | 258,10 | 279,00 | - | не сформирован |
| 61. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 5 | 1954 | 24.10.2014 | 350,00 | 24 | 31.12.2023 | 258,80 | 280,00 | - | не сформирован |
| 62. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 6 | 1953 | 02.12.2016 | 393,28 | 18 | 01.09.2025 | 260,10 | 280,10 | - | не сформирован |
| 63. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Копецкого, д. 7 | 1954 | 31.05.2016 | 395,70 | 21 | 31.12.2024 | 255,60 | 278,00 | - | не сформирован |
| 64. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Короленко, д. 2 | 1917 | 10.08.2016 | 71,70 | 8 | 01.09.2025 | 176,80 | 210,00 | - | не сформирован |
| 65. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Кузнецова, д. 55 | 1956 | 29.10.2014 | 693,90 | 87 | 01.09.2023 | 666,60 | 4243,00 | 34:34:020079:21 | сформирован под одним домом |
| 66. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Ломакина, д. 22 | 1953 | 14.01.2015 | 1558,00 | 74 | 31.12.2023 | 738,80 | 759,00 | - | не сформирован |
| 67. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Панферова, д. 42 | 1955 | 27.05.2016 | 304,28 | 35 | 31.12.2024 | 611,60 | 755,00 | 34:34:080112:31 | сформирован под одним домом |
| 68. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Панферова, д. 44 | 1954 | 27.05.2016 | 458,10 | 60 | 31.12.2024 | 581,20 | 2653,00 | 34:34:080112:1799 | сформирован под одним домом |
| 69. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Панферова, д. 46 | 1954 | 21.11.2012 | 481,70 | 82 | 31.12.2021 | 577,80 | 2020,00 | 34:34:080112:1804 | сформирован под одним домом |
| 70. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Панферова, д. 48 | 1954 | 25.12.2015 | 468,80 | 64 | 31.12.2024 | 537,40 | 2069,00 | 34:34:080112:1795 | сформирован под одним домом |
| 71. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Панферова, д. 50 | 1954 | 30.07.2014 | 365,80 | 62 | 31.12.2023 | 582,00 | 1917,00 | 34:34:080112:1801 | сформирован под одним домом |
| 72. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Панферова, д. 58 | 1955 | 30.07.2014 | 512,00 | 55 | 31.12.2023 | 609,70 | 2736,00 | 34:34:080112:1806 | сформирован под одним домом |
| 73. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Панферова, д. 60 | 1955 | 22.08.2014 | 621,60 | 48 | 31.12.2023 | 579,10 | 2037,00 | 34:34:080112:1811 | сформирован под одним домом |
| 74. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Позднышева, д. 72 | 1958 | 10.10.2014 | 170,30 | 7 | 31.12.2023 | 267,60 | 1368,00 | 34:34:010019:1256 | сформирован под одним домом |
| 75. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Саши Филиппова, д. 98 | 1962 | 28.10.2014 | 626,90 | 44 | 31.12.2023 | 433,90 | 782,00 | 34:34:050018:782 | сформирован под одним домом |
| 76. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, просп. им. Столетова, д. 21 | 1955 | 23.11.2016 | 616,58 | 39 | 01.09.2025 | 438,80 | 1625,00 | 34:34:080112:1568 | сформирован под одним домом |
| 77. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, просп. им. Столетова, д. 25 | 1955 | 28.05.2014 | 1 051,70 | 56 | 31.12.2023 | 721,10 | 3158,00 | 34:34:080112:1551 | сформирован под одним домом |
| 78. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, просп. им. Столетова, д. 29 | 1955 | 17.12.2014 | 1 045,20 | 65 | 31.12.2023 | 720,70 | 2121,00 | 34:34:080112:1553 | сформирован под одним домом |
| 79. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Сулеймана Стальского, д. 4 | 1952 | 11.09.2013 | 826,20 | 40 | 31.12.2022 | 559,20 | 2423,00 | 34:34:0800022:170 | сформирован под одним домом |
| 80. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Сулеймана Стальского, д. 8 | 1958 | 24.04.2013 | 331,40 | 34 | 31.12.2022 | 510,20 | 520,80 | 34:34:080022:6 | сформирован под одним домом |
| 81. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. им. Сулеймана Стальского, д. 54 | 1949 | 07.11.2012 | 337,10 | 22 | 31.12.2021 | 218,30 | 1014,00 | 34:34:080016:215 | сформирован под одним домом |
| 82. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Калининградская, д. 9 | 1949 | 15.06.2016 | 234,90 | 11 | 31.12.2024 | 188,70 | 1074,77 | 34:34:060033:772 | сформирован под одним домом |
| 83. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Калининградская, д. 18 | 1958 | 24.05.2016 | 409,60 | 28 | 31.12.2024 | 305,60 | 1103,00 | 34:34:060032:2762 | сформирован под одним домом |
| 84. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Калининградская, д. 20/1 | 1958 | 04.03.2013 | 336,80 | 23 | 31.12.2022 | 240,10 | 1264,00 | 34:34:060032:2755 | сформирован под одним домом |
| 85. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Кедровая, д. 19 | 1952 | 23.06.2014 | 380,60 | 21 | 31.12.2023 | 261,60 | 1512,00 | 34:34:070061:36 | сформирован под одним домом |
| 86. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Клинская, д. 37 | 1947 | 22.03.2016 | 179,70 | 14 | 31.12.2024 | 170,70 | 191,00 | - | не сформирован |
| 87. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Корпусная, д. 44 | 1953 | 04.05.2016 | 622,90 | 42 | 31.12.2024 | 445,50 | 1329,00 | 34:34:080069:44 | сформирован под одним домом |
| 88. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Краснопресненская, д. 6 | 1950 | 16.06.2014 | 547,70 | 27 | 31.12.2023 | 400,50 | 1747,00 | 34:34:060032:3165 | сформирован под одним домом |
| 89. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Красноуфимская, д. 5 | 1911 | 10.02.2016 | 89,00 | 12 | 31.12.2024 | 138,60 | 427,00 | 34:34:070059:1 | сформирован под одним домом |
| 90. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Лазоревая, д. 209 | 1952 | 31.05.2016 | 830,30 | 46 | 01.09.2025 | 554,00 | 2364,00 | 34:34:080022:181 | сформирован под одним домом |
| 91. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Лазоревая, д. 213 | 1952 | 15.12.2016 | 817,99 | 54 | 01.09.2025 | 556,70 | 2099,00 | 34:34:080022:189 | сформирован под одним домом |
| 92. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Лесобазовская, д. 4 | 1952 | 26.08.2014 | 815,50 | 33 | 31.12.2023 | 545,70 | 2449,00 | 34:34:080022:183 | сформирован под одним домом |
| 93. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Лесобазовская, д. 6 | 1950 | 28.03.2014 | 718,36 | 43 | 31.12.2023 | 547,70 | 2158,00 | 34:34:080022:182 | сформирован под одним домом |
| 94. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Лимоновая, д. 34 | 1955 | 25.04.2014 | 1741,38 | 96 | 31.12.2023 | 847,70 | 868,00 | - | не сформирован |
| 95. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Марийская, д. 1 | 1953 | 16.10.2014 | 394,90 | 22 | 31.12.2023 | 258,00 | 278,00 | - | не сформирован |
| 96. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Марийская, д. 3 | 1953 | 19.11.2013 | 396,20 | 23 | 31.12.2022 | 261,10 | 282,00 | - | не сформирован |
| 97. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Марийская, д. 5 | 1953 | 30.11.2016 | 399,80 | 19 | 01.09.2025 | 255,60 | 276,00 | - | не сформирован |
| 98. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Марийская, д. 7 | 1953 | 18.07.2012 | 351,00 | 27 | 31.12.2020 | 251,80 | 272,00 | - | не сформирован |
| 99. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Марийская, д. 9 | 1953 | 14.01.2015 | 398,30 | 30 | 31.12.2023 | 252,80 | 273,00 | - | не сформирован |
| 100. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Мачтозаводская, д. 104 | 1954 | 30.05.2012 | 734,40 | 45 | 31.12.2021 | 511,90 | 1785,00 | 34:34:080112:1809 | сформирован под одним домом |
| 101. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Мачтозаводская, д. 134 | 1957 | 22.08.2014 | 387,50 | 22 | 31.12.2023 | 280,60 | 1262,00 | 34:34:080105:25 | сформирован под одним домом |
| 102. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Мачтозаводская, д. 136 | 1957 | 31.05.2016 | 385,20 | 22 | 31.12.2024 | 279,30 | 1517,00 | 34:34:080105:29 | сформирован под одним домом |
| 103. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Мачтозаводская, д. 146 | 1955 | 23.01.2013 | 435,50 | 24 | 31.12.2022 | 281,50 | 1176,00 | 34:34:080105:659 | сформирован под одним домом |
| 104. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Мачтозаводская, д. 148 | 1955 | 06.02.2013 | 435,40 | 24 | 31.12.2022 | 278,50 | 1313,00 | 34:34:080105:31 | сформирован под одним домом |
| 105. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Минская, д. 226 | 1932 | 17.10.2012 | 635,10 | 37 | 31.12.2021 | 370,30 | 2413,00 | 34:34:080027:562 | сформирован под одним домом |
| 106. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Морская, д. 76 | 1955 | 28.04.2016 | 405,00 | 17 | 31.12.2024 | 307,50 | 1141,00 | 34:34:080065:305 | сформирован под одним домом |
| 107. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Морская, д. 78 | 1955 | 28.04.2016 | 696,05 | 39 | 31.12.2024 | 512,20 | 1391,00 | 34:34:080065:299 | сформирован под одним домом |
| 108. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Новороссийская, д. 60а | 1954 | 30.08.2013 | 623,90 | 55 | 31.12.2022 | 594,00 | 763,00 | 34:34:040014:87 | сформирован под одним домом |
| 109. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 1 | 1956 | 21.08.2013 | 737,80 | 34 | 31.12.2022 | 543,00 | 1133,00 | 34:34:080111:675 | сформирован под одним домом |
| 110. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 5 | 1954 | 14.05.2014 | 397,30 | 33 | 31.12.2023 | 263,80 | 1812,00 | 34:34:080111:689 | сформирован под одним домом |
| 111. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 9 | 1953 | 11.03.2015 | 397,90 | 24 | 31.12.2023 | 264,80 | 960,00 | 34:34:080111:677 | сформирован под одним домом |
| 112. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 10 | 1953 | 16.10.2014 | 398,60 | 20 | 31.12.2023 | 256,00 | 276,00 | - | не сформирован |
| 113. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 11 | 1953 | 07.11.2012 | 402,30 | 27 | 31.12.2021 | 262,90 | 1210,00 | 34:34:080111:667 | сформирован под одним домом |
| 114. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 13 | 1954 | 30.04.2014 | 400,00 | 23 | 31.12.2020 | 262,50 | 731,00 | 34:34:080111:693 | сформирован под одним домом |
| 115. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 14 | 1953 | 16.08.2012 | 367,90 | 28 | 31.12.2021 | 257,20 | 278,00 | - | не сформирован |
| 116. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 16 | 1954 | 17.10.2012 | 395,20 | 25 | 31.12.2021 | 257,40 | 279,00 | - | не сформирован |
| 117. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 19 | 1952 | 20.02.2016 | 400,57 | 36 | 31.12.2024 | 256,20 | 1123,00 | 34:34:080111:691 | сформирован под одним домом |
| 118. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 21 | 1953 | 01.09.2016 | 399,60 | 25 | 01.09.2025 | 260,70 | 1183,00 | 34:34:080111:676 | сформирован под одним домом |
| 119. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 23 | 1953 | 04.07.2014 | 353,90 | 16 | 31.12.2023 | 251,10 | 1011,00 | 34:34:080111:680 | сформирован под одним домом |
| 120. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 25 | 1953 | 18.09.2013 | 401,60 | 27 | 31.12.2022 | 266,50 | 1554,00 | 34:34:080111:682 | сформирован под одним домом |
| 121. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 27 | 1953 | 19.09.2012 | 400,60 | 25 | 31.12.2021 | 263,90 | 1148,00 | 34:34:080111:664 | сформирован под одним домом |
| 122. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Олимпийская, д. 30 | 1954 | 20.02.2016 | 398,40 | 27 | 31.12.2024 | 261,10 | 282,00 | - | не сформирован |
| 123. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, пер. Олимпийский, д. 4 | 1953 | 17.05.2013 | 403,40 | 21 | 31.12.2022 | 256,70 | 1026,00 | 34:34:080111:665 | сформирован под одним домом |
| 124. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Ольгинская, д. 3 | 1961 | 24.10.2014 | 643,90 | 35 | 31.12.2023 | 430,90 | 2628,00 | 34:34:080006:440 | сформирован под одним домом |
| 125. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 1 | 1952 | 18.04.2014 | 379,71 | 26 | 31.12.2023 | 266,20 | 742,00 | 34:34:080123:2950 | сформирован под одним домом |
| 126. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 3 | 1953 | 18.04.2014 | 395,30 | 29 | 31.12.2023 | 260,40 | 1057,00 | 34:34:080123:2732 | сформирован под одним домом |
| 127. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 4 | 1952 | 18.04.2014 | 394,70 | 24 | 31.12.2023 | 250,20 | 1225,00 | 34:34:080123:2693 | сформирован под одним домом |
| 128. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 5 | 1952 | 18.04.2014 | 397,90 | 23 | 31.12.2023 | 258,70 | 603,00 | 34:34:080123:2728 | сформирован под одним домом |
| 129. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 6 | 1952 | 18.04.2014 | 394,50 | 23 | 31.12.2023 | 263,10 | 1218,00 | 34:34:080123:2701 | сформирован под одним домом |
| 130. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 7 | 1952 | 18.04.2014 | 398,89 | 22 | 31.12.2023 | 253,50 | 274,00 | - | не сформирован |
| 131. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 8 | 1952 | 18.04.2014 | 395,60 | 31 | 31.12.2023 | 256,50 | 1229,00 | 34:34:080123:2702 | сформирован под одним домом |
| 132. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 9 | 1952 | 18.04.2014 | 394,78 | 30 | 31.12.2023 | 262,40 | 1150,00 | 34:34:080123:2713 | сформирован под одним домом |
| 133. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 10 | 1952 | 18.04.2014 | 394,50 | 35 | 31.12.2023 | 252,10 | 1223,00 | 34:34:080123:2694 | сформирован под одним домом |
| 134. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 12 | 1953 | 18.04.2014 | 395,90 | 30 | 31.12.2023 | 248,60 | 1228,00 | 34:34:080123:2695 | сформирован под одним домом |
| 135. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 13 | 1953 | 18.04.2014 | 398,91 | 22 | 31.12.2023 | 265,90 | 1135,00 | 34:34:080123:2714 | сформирован под одним домом |
| 136. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 14 | 1952 | 23.01.2013 | 395,70 | 36 | 31.12.2021 | 249,00 | 1234,00 | 34:34:080123:2696 | сформирован под одним домом |
| 137. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 15 | 1952 | 17.10.2012 | 397,80 | 30 | 31.12.2021 | 262,70 | 283,00 | - | не сформирован |
| 138. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 16 | 1952 | 18.04.2014 | 394,90 | 23 | 31.12.2023 | 255,70 | 1224,00 | 34:34:080123:2709 | сформирован под одним домом |
| 139. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 17 | 1952 | 18.04.2014 | 396,64 | 32 | 31.12.2023 | 259,40 | 1008,00 | 34:34:080123:2727 | сформирован под одним домом |
| 140. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 18 | 1952 | 18.04.2014 | 399,75 | 42 | 31.12.2023 | 254,10 | 1243,00 | 34:34:080123:2703 | сформирован под одним домом |
| 141. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 21 | 1952 | 18.04.2014 | 396,20 | 23 | 31.12.2023 | 258,90 | 828,00 | 34:34:080123:2719 | сформирован под одним домом |
| 142. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 22 | 1952 | 18.04.2014 | 398,80 | 25 | 31.12.2023 | 251,40 | 1238,00 | 34:34:080123:2704 | сформирован под одним домом |
| 143. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 23 | 1952 | 06.02.2013 | 304,70 | 18 | 31.12.2022 | 253,40 | 1302,00 | 34:34:080123:2715 | сформирован под одним домом |
| 144. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 25 | 1952 | 18.04.2014 | 397,60 | 15 | 31.12.2023 | 259,90 | 1200,00 | 34:34:080123:2730 | сформирован под одним домом |
| 145. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 27 | 1952 | 18.04.2014 | 254,30 | 25 | 31.12.2023 | 255,50 | 1189,00 | 34:34:080123:2731 | сформирован под одним домом |
| 146. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 29 | 1952 | 18.04.2014 | 395,90 | 26 | 31.12.2023 | 264,60 | 862,00 | 34:34:080123:2717 | сформирован под одним домом |
| 147. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 31 | 1952 | 18.04.2014 | 394,40 | 27 | 31.12.2023 | 259,80 | 1142,00 | 34:34:080123:2718 | сформирован под одним домом |
| 148. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 34 | 1953 | 18.04.2014 | 392,60 | 31 | 31.12.2023 | 258,80 | 284,00 | 34:34:080123:2964 | сформирован под одним домом |
| 149. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Палласовская, д. 36 | 1953 | 18.04.2014 | 395,40 | 24 | 31.12.2023 | 261,80 | 282,00 | - | не сформирован |
| 150. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 2 | 1946 | 18.02.2016 | 670,10 | 45 | 31.12.2024 | 472,50 | 616,96 | 34:34:020023:28 | сформирован под одним домом |
| 151. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 3 | 1948 | 15.01.2014 | 990,90 | 48 | 31.12.2022 | 711,50 | 927,14 | 34:34:020023:29 | сформирован под одним домом |
| 152. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 4 | 1948 | 19.03.2014 | 685,50 | 39 | 31.12.2023 | 479,40 | 573,83 | 34:34:020023:30 | сформирован под одним домом |
| 153. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 9 | 1946 | 02.04.2014 | 665,00 | 33 | 31.12.2023 | 465,00 | 598,19 | 34:34:020023:35 | сформирован под одним домом |
| 154. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 11 | 1946 | 18.04.2012 | 619,28 | 46 | 31.12.2020 | 489,70 | 597,60 | 34:34:020023:37 | сформирован под одним домом |
| 155. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 12 | 1946 | 30.04.2014 | 675,00 | 40 | 31.12.2023 | 499,80 | 603,48 | 34:34:020023:38 | сформирован под одним домом |
| 156. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 18 | 1973 | 17.02.2016 | 697,40 | 51 | 31.12.2024 | 490,20 | 601,45 | 34:34:020023:44 | сформирован под одним домом |
| 157. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 19 | 1945 | 16.04.2014 | 717,35 | 51 | 31.12.2023 | 492,40 | 604,31 | 34:34:020023:45 | сформирован под одним домом |
| 158. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 4-й участок, д. 21 | 1945 | 13.11.2013 | 691,80 | 45 | 31.12.2022 | 485,90 | 624,10 | 34:34:020023:47 | сформирован под одним домом |
| 159. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 5-й участок, д. 21 | 1948 | 10.09.2014 | 376,40 | 24 | 31.12.2023 | 263,40 | 326,83 | 34:34:020024:43 | сформирован под одним домом |
| 160. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок 5-й участок, д. 22 | 1949 | 23.07.2014 | 377,90 | 17 | 31.12.2023 | 262,50 | 327,00 | 34:34:020024:44 | сформирован под одним домом |
| 161. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 2а | 1957 | 17.10.2014 | 890,80 | 114 | 31.12.2023 | 680,70 | 2429,00 | 34:34:070106:1027 | сформирован под одним домом |
| 162. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 7 | 1953 | 17.12.2014 | 438,10 | 22 | 31.12.2020 | 279,10 | 1246,00 | 34:34:070106:1154 | сформирован под одним домом |
| 163. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 12 | 1953 | 15.08.2016 | 432,60 | 25 | 01.09.2025 | 288,60 | 1259,00 | 34:34:070106:1167 | сформирован под одним домом |
| 164. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 19 | 1954 | 19.08.2016 | 441,50 | 32 | 01.09.2025 | 287,20 | 1254,00 | 34:34:070106:1165 | сформирован под одним домом |
| 165. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Веселая Балка, д. 33 | 1954 | 16.06.2016 | 431,80 | 19 | 01.09.2025 | 281,00 | 1210,00 | 34:34:070106:1013 | сформирован под одним домом |
| 166. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Горная Поляна, ул. Волгоградская, д. 3 | 1954 | 16.06.2016 | 398,20 | 22 | 01.09.2025 | 299,00 | 1608,00 | 34:34:060066:1704 | сформирован под одним домом |
| 167. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Горная Поляна, ул. Волгоградская, д. 7 | 1952 | 15.06.2016 | 401,30 | 19 | 01.09.2025 | 280,00 | 1495,00 | 34:34:060066:1705 | сформирован под одним домом |
| 168. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Горная Поляна, ул. Волгоградская, д. 9 | 1955 | 19.05.2016 | 397,80 | 25 | 31.12.2024 | 289,40 | 1095,00 | 34:34:060066:1651 | сформирован под одним домом |
| 169. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Горная Поляна, ул. Волгоградская, д. 17 | 1962 | 15.06.2016 | 323,40 | 28 | 01.09.2025 | 244,30 | 697,00 | 34:34:060066:459 | сформирован под одним домом |
| 170. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Заречный, ул. Советская, д. 5 | 1952 | 18.02.2013 | 386,00 | 18 | 31.12.2022 | 269,00 | 1420,00 | 34:03:120002:1821 | сформирован под одним домом |
| 171. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Заречный, ул. Советская, д. 7 | 1952 | 02.04.2013 | 122,10 | 12 | 31.12.2022 | 162,60 | 1092,00 | 34:03:120002:1822 | сформирован под одним домом |
| 172. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 7 | 1949 | 03.04.2013 | 537,30 | 42 | 31.12.2022 | 551,40 | 1511,00 | 34:34:070096:8 | сформирован под одним домом |
| 173. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 8 | 1949 | 09.01.2013 | 448,90 | 43 | 31.12.2020 | 561,30 | 1795,00 | 34:34:070096:7 | сформирован под одним домом |
| 174. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 63 | 1958 | 31.07.2012 | 378,50 | 26 | 31.12.2021 | 280,10 | 301,00 | - | не сформирован |
| 175. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 65 | 1958 | 31.07.2012 | 367,60 | 19 | 31.12.2021 | 289,80 | 311,00 | - | не сформирован |
| 176. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок им. Саши Чекалина, д. 83 | 1958 | 31.07.2012 | 1854,20 | 102 | 31.12.2021 | 871,50 | 4666,00 | 34:34:070098:274 | сформирован под одним домом |
| 177. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 2, д. 1 | 1936 | 21.10.2016 | 708,20 | 51 | 01.09.2025 | 605,60 | 2878,00 | 34:34:050075:225 | сформирован под одним домом |
| 178. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 2, д. 10 | 1952 | 18.10.2016 | 410,00 | 46 | 01.09.2025 | 387,00 | 1646,00 | 34:34:050075:236 | сформирован под одним домом |
| 179. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 2, д. 11 | 1952 | 18.10.2016 | 456,20 | 43 | 01.09.2025 | 425,40 | 1587,00 | 34:34:050075:233 | сформирован под одним домом |
| 180. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 2, д. 12 | 1953 | 18.10.2016 | 374,00 | 34 | 01.09.2025 | 419,40 | 1512,00 | 34:34:050075:231 | сформирован под одним домом |
| 181. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 2, д. 13 | 1953 | 29.07.2013 | 431,80 | 31 | 31.12.2022 | 358,20 | 1701,00 | 34:34:050075:237 | сформирован под одним домом |
| 182. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 2, д. 14 | 1954 | 18.10.2016 | 439,50 | 38 | 01.09.2025 | 357,70 | 1592,00 | 34:34:050075:226 | сформирован под одним домом |
| 183. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 2, д. 15 | 1954 | 23.03.2016 | 441,80 | 50 | 31.12.2024 | 418,50 | 1956,00 | 34:34:050075:229 | сформирован под одним домом |
| 184. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 3 | 1952 | 28.01.2015 | 466,60 | 28 | 31.12.2023 | 343,60 | 2315,00 | 34:34:060011:1108 | сформирован под одним домом |
| 185. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Кирпичного завода N 8, д. 27а | 1957 | 09.10.2014 | 220,10 | 36 | 01.09.2023 | 303,70 | 2384,00 | 34:34:060011:1107 | сформирован под одним домом |
| 186. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 41 | 1958 | 08.08.2012 | 560,70 | 31 | 31.12.2021 | 408,20 | 1962,62 | 34:34:020043:35 | сформирован под одним домом |
| 187. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 42 | 1958 | 07.11.2012 | 597,50 | 35 | 31.12.2021 | 427,10 | 2018,00 | 34:34:020043:36 | сформирован под одним домом |
| 188. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 50 | 1958 | 04.04.2012 | 607,50 | 35 | 31.12.2020 | 416,60 | 2027,00 | 34:34:020043:38 | сформирован под одним домом |
| 189. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 61 | 1958 | 04.03.2015 | 594,50 | 32 | 31.12.2023 | 416,50 | 2403,00 | 34:34:020043:3828 | сформирован под одним домом |
| 190. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Мирный, д. 69 | 1959 | 18.03.2015 | 595,40 | 28 | 31.12.2023 | 413,90 | 566,00 | 34:34:020043:33 | сформирован под одним домом |
| 191. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Соляной, пер. Новый, д. 43 | 1951 | 29.05.2013 | 113,20 | 4 | 31.12.2022 | 148,60 | 169,00 | - | не сформирован |
| 192. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Сорок домиков, д. 3 | 1947 | 24.04.2013 | 477,70 | 32 | 31.12.2022 | 372,00 | 421,05 | 34:34:020049:60 | сформирован под одним домом |
| 193. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Сорок домиков, д. 5 | 1947 | 27.03.2013 | 565,90 | 39 | 31.12.2022 | 364,70 | 436,87 | 34:34:020049:56 | сформирован под одним домом |
| 194. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Сорок домиков, д. 8 | 1947 | 17.02.2016 | 689,90 | 44 | 31.12.2024 | 458,80 | 595,55 | 34:34:020049:51 | сформирован под одним домом |
| 195. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Сорок домиков, д. 12 | 1947 | 17.02.2016 | 259,40 | 26 | 31.12.2024 | 467,90 | 567,05 | 34:34:020049:55 | сформирован под одним домом |
| 196. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Сорок домиков, д. 13 | 1946 | 16.02.2016 | 622,40 | 37 | 31.12.2024 | 468,00 | 578,43 | 34:34:020049:54 | сформирован под одним домом |
| 197. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Поселок Сорок домиков, д. 14 | 1945 | 13.06.2012 | 465,63 | 27 | 31.12.2020 | 458,10 | 602,97 | 34:34:020049:53 | сформирован под одним домом |
| 198. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Прибалтийская, д. 1 | 1949 | 18.03.2015 | 2789,00 | 127 | 31.12.2023 | 1119,40 | 1515,20 | 34:34:020070:42 | сформирован под одним домом |
| 199. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Пятиморская, д. 14 | 1954 | 04.07.2014 | 629,60 | 40 | 31.12.2023 | 450,70 | 1671,00 | 34:34:080112:1544 | сформирован под одним домом |
| 200. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Вокзальная, д. 60 | 1969 | 15.06.2016 | 111,90 | 10 | 01.09.2025 | 332,40 | 353,00 | - | не сформирован |
| 201. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. им. Слепцова, д. 1 | 1962 | 06.07.2016 | 621,40 | 30 | 01.09.2025 | 422,90 | 443,00 | - | не сформирован |
| 202. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Локомотивная, д. 46 | 1952 | 16.05.2013 | 85,90 | 3 | 31.12.2022 | 116,10 | 137,00 | - | не сформирован |
| 203. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Молодежная, д. 7 | 1967 | 05.03.2015 | 70,00 | 23 | 31.12.2023 | 522,60 | 543,00 | - | не сформирован |
| 204. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Октябрьская, д. 4 | 1952 | 22.03.2016 | 340,00 | 16 | 31.12.2024 | 290,10 | 1747,00 | 34:03:180001:984 | сформирован под одним домом |
| 205. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Горьковский, ул. Портовская, д. 3 | 1979 | 16.12.2014 | 344,60 | 45 | 31.12.2023 | 192,00 | 1223,00 | 34:03:180001:439 | сформирован под одним домом |
| 206. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Гумрак, ш. Авиаторов, д. 87 | 1956 | 20.10.2015 | 566,80 | 52 | 31.12.2024 | 552,70 | 573,00 | - | не сформирован |
| 207. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Рабочий поселок Гумрак, ул. им. В.И. Ленина, д. 1 | 1958 | 14.01.2013 | 335,60 | 20 | 31.12.2021 | 242,60 | 263,00 | - | не сформирован |
| 208. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Сад Мичурина, д. 5 | 1961 | 17.04.2013 | 137,70 | 13 | 31.12.2022 | 167,00 | 187,00 | - | не сформирован |
| 209. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 2 | 1955 | 01.04.2016 | 741,71 | 49 | 31.12.2024 | 516,00 | 1537,00 | 34:34:080124:1775 | сформирован под одним домом |
| 210. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 17 | 1953 | 31.10.2012 | 981,30 | 55 | 31.12.2021 | 722,90 | 2466,00 | 34:34:080123:2699 | сформирован под одним домом |
| 211. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 19 | 1952 | 18.04.2014 | 396,09 | 23 | 31.12.2023 | 257,10 | 1233,00 | 34:34:080123:2710 | сформирован под одним домом |
| 212. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 21 | 1952 | 18.04.2014 | 349,30 | 34 | 31.12.2023 | 248,90 | 1231,00 | 34:34:080123:2700 | сформирован под одним домом |
| 213. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 23 | 1952 | 18.04.2014 | 394,80 | 25 | 31.12.2023 | 252,60 | 1230,00 | 34:34:080123:2706 | сформирован под одним домом |
| 214. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 25 | 1953 | 18.04.2014 | 585,60 | 28 | 31.12.2023 | 513,20 | 2241,00 | 34:34:080123:2707 | сформирован под одним домом |
| 215. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 27 | 1952 | 18.04.2014 | 393,10 | 40 | 31.12.2023 | 254,80 | 1224,00 | 34:34:080123:2705 | сформирован под одним домом |
| 216. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 29 | 1952 | 18.04.2014 | 739,12 | 37 | 31.12.2023 | 519,60 | 2274,00 | 34:34:080123:2692 | сформирован под одним домом |
| 217. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 31 | 1952 | 18.04.2014 | 397,20 | 19 | 31.12.2023 | 256,60 | 1236,00 | 34:34:080123:2711 | сформирован под одним домом |
| 218. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 33 | 1952 | 18.04.2014 | 409,30 | 37 | 31.12.2023 | 253,30 | 1238,00 | 34:34:080123:2708 | сформирован под одним домом |
| 219. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 35 | 1952 | 18.04.2014 | 396,80 | 27 | 31.12.2023 | 253,60 | 1233,00 | 34:34:080123:2712 | сформирован под одним домом |
| 220. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 37 | 1952 | 18.04.2014 | 999,80 | 56 | 31.12.2023 | 729,80 | 2268,00 | 34:34:080123:2697 | сформирован под одним домом |
| 221. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Саушинская, д. 41 | 1953 | 18.04.2014 | 646,19 | 65 | 31.12.2023 | 564,70 | 705,00 | 34:34:080123:2960 | сформирован под одним домом |
| 222. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 52 | 1952 | 18.04.2014 | 392,23 | 28 | 31.12.2023 | 258,50 | 770,00 | 34:34:080123:2733 | сформирован под одним домом |
| 223. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 54 | 1952 | 18.04.2014 | 393,09 | 29 | 31.12.2023 | 258,80 | 1170,00 | 34:34:080123:2726 | сформирован под одним домом |
| 224. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 56 | 1952 | 18.04.2014 | 397,61 | 28 | 31.12.2023 | 255,70 | 997,00 | 34:34:080123:2729 | сформирован под одним домом |
| 225. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 58 | 1952 | 18.04.2014 | 394,40 | 28 | 31.12.2023 | 255,90 | 990,00 | 34:34:080123:2723 | сформирован под одним домом |
| 226. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 60 | 1952 | 17.10.2012 | 399,60 | 19 | 31.12.2021 | 253,60 | 1216,00 | 34:34:080123:2725 | сформирован под одним домом |
| 227. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 62 | 1952 | 18.04.2014 | 398,26 | 24 | 31.12.2023 | 257,30 | 1072,00 | 34:34:080123:2720 | сформирован под одним домом |
| 228. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 64 | 1952 | 18.04.2014 | 389,29 | 17 | 31.12.2023 | 253,90 | 941,00 | 34:34:080123:2722 | сформирован под одним домом |
| 229. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 66 | 1952 | 18.04.2014 | 376,98 | 32 | 31.12.2023 | 262,20 | 1247,00 | 34:34:080123:2724 | сформирован под одним домом |
| 230. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 68 | 1952 | 06.02.2013 | 290,60 | 37 | 31.12.2022 | 255,90 | 1198,00 | 34:34:080123:2716 | сформирован под одним домом |
| 231. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Светлоярская, д. 70 | 1953 | 03.10.2012 | 315,70 | 54 | 31.12.2021 | 249,30 | 865,00 | 34:34:080123:2721 | сформирован под одним домом |
| 232. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Софийская, д. 5 | 1917 | 28.12.2015 | 260,10 | 15 | 31.12.2024 | 239,60 | 260,00 | - | не сформирован |
| 233. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Станция Бирюзовая, д. 1 | 1951 | 24.05.2016 | 108,00 | 13 | 31.12.2024 | 317,00 | 337,00 | - | не сформирован |
| 234. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Станция Бирюзовая, д. 2 | 1951 | 19.05.2016 | 151,90 | 10 | 31.12.2024 | 249,00 | 270,00 | - | не сформирован |
| 235. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Станция Бирюзовая, д. 3а | 1952 | 19.05.2016 | 99,10 | 15 | 31.12.2024 | 213,40 | 234,00 | - | не сформирован |
| 236. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Станция Бирюзовая, д. 4 | 1951 | 19.05.2016 | 79,90 | 2 | 31.12.2024 | 106,40 | 127,00 | - | не сформирован |
| 237. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Станция Бирюзовая, д. 4а | 1966 | 24.05.2016 | 76,50 | 4 | 31.12.2024 | 277,00 | 297,00 | - | не сформирован |
| 238. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, тер. Станция Бирюзовая, д. 5 | 1959 | 19.05.2016 | 649,00 | 45 | 31.12.2024 | 455,30 | 476,00 | - | не сформирован |
| 239. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Старорусская, д. 7 | 1951 | 26.10.2014 | 738,10 | 38 | 31.12.2023 | 523,90 | 2668,00 | 34:34:080006:449 | сформирован под одним домом |
| 240. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Тушинская, д. 19 | 1954 | 19.05.2016 | 403,80 | 20 | 31.12.2024 | 297,20 | 1147,00 | 34:34:080065:298 | сформирован под одним домом |
| 241. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удмуртская, д. 1 | 1955 | 06.02.2013 | 1491,10 | 81 | 31.12.2020 | 726,00 | 2153,00 | 34:34:080124:1545 | сформирован под одним домом |
| 242. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удмуртская, д. 5 | 1955 | 11.04.2012 | 1434,89 | 85 | 31.12.2020 | 706,70 | 2315,00 | 34:34:080124:1515 | сформирован под одним домом |
| 243. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удмуртская, д. 7 | 1958 | 04.02.2015 | 741,60 | 40 | 31.12.2023 | 430,90 | 2600,00 | 34:34:080124:1551 | сформирован под одним домом |
| 244. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удмуртская, д. 9 | 1959 | 25.01.2012 | 1449,50 | 67 | 31.12.2020 | 729,80 | 2666,00 | 34:34:080124:1513 | сформирован под одним домом |
| 245. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удыгейская, д. 17 | 1954 | 18.09.2013 | 435,50 | 32 | 31.12.2022 | 278,00 | 836,00 | 34:34:080126:3267 | сформирован под одним домом |
| 246. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удыгейская, д. 19 | 1954 | 18.09.2013 | 434,90 | 34 | 31.12.2022 | 285,00 | 1070,00 | 34:34:080126:3268 | сформирован под одним домом |
| 247. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удыгейская, д. 21 | 1954 | 21.10.2013 | 375,00 | 21 | 31.12.2022 | 278,40 | 1982,00 | 34:34:070126:3269 | сформирован под одним домом |
| 248. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Удыгейская, д. 25 | 1960 | 02.06.2016 | 633,32 | 31 | 01.09.2025 | 422,50 | 1799,00 | 34:34:080127:522 | сформирован под одним домом |
| 249. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Урюпинская, д. 2а | 1962 | 24.08.2016 | 1636,30 | 83 | 01.09.2025 | 436,10 | 457,00 | - | не сформирован |
| 250. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Шауляйская, д. 4 | 1964 | 29.04.2013 | 2050,50 | 226 | 31.12.2022 | 805,10 | 3811,00 | 34:34:060023:27 | сформирован под одним домом |
| 251. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Шахтинская, д. 146 | 1950 | 19.05.2014 | 367,30 | 28 | 31.12.2023 | 253,40 | 588,00 | 34:34:060037:18 | сформирован под одним домом |
| 252. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Электростальская, д. 18 | 1932 | 12.12.2012 | 2095,10 | 159 | 31.12.2021 | 948,30 | 4189,00 | 34:34:080065:291 | сформирован под одним домом |
| 253. | Городской округ город-герой Волгоград | Волгоград, ул. Электростальская, д. 20 | 1932 | 12.12.2012 | 2043,40 | 140 | 31.12.2022 | 968,80 | 4088,00 | 34:34:080065:289 | сформирован под одним домом |
|  | Итого по муниципальному образованию городской округ город Волжский |  |  |  | 3717,10 | 249 |  | 2767,20 | 12189,10 |  |  |
| 254. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, ул. Полевая, д. 2 | 1966 | 09.12.2013 | 307,90 | 30 | 31.12.2020 | 214,20 | 214,20 | - | не сформирован |
| 255. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, ул. Пушкина, д. 69/6 | 1947 | 31.03.2010 | 44,60 | 5 | 31.12.2020 | 96,30 | 137,00 | - | не сформирован |
| 256. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, ул. Пушкина, д. 69/8 | 1955 | 31.05.2010 | 102,90 | 13 | 31.12.2020 | 120,60 | 155,00 | - | не сформирован |
| 257. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, ул. Пушкина, д. 69/10 | 1955 | 31.05.2010 | 88,60 | 6 | 31.12.2020 | 102,90 | 102,90 | - | не сформирован |
| 258. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 7 | 1956 | 12.10.2011 | 319,60 | 19 | 31.12.2020 | 272,10 | 769,00 | - | не сформирован |
| 259. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Калинина, д. 9 | 1957 | 27.04.2012 | 426,00 | 25 | 31.12.2020 | 282,00 | 955,00 | - | не сформирован |
| 260. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. им. Панфилова, д. 4 | 1956 | 27.04.2012 | 430,60 | 28 | 31.12.2020 | 294,40 | 1872,00 | - | не сформирован |
| 261. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 4 | 1956 | 27.04.2012 | 361,00 | 26 | 31.12.2020 | 275,00 | 1416,00 | - | не сформирован |
| 262. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 5 | 1957 | 27.04.2012 | 427,50 | 30 | 31.12.2020 | 280,50 | 2202,00 | - | не сформирован |
| 263. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 6 | 1957 | 12.10.2011 | 358,00 | 21 | 31.12.2020 | 272,20 | 1356,00 | - | не сформирован |
| 264. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 7 | 1957 | 07.08.2012 | 428,50 | 22 | 31.12.2020 | 281,50 | 1762,00 | - | не сформирован |
| 265. | Городской округ город Волжский | г. Волжский, п. Краснооктябрьский, ул. Энтузиастов, д. 12 | 1956 | 12.10.2011 | 421,90 | 24 | 31.12.2020 | 275,50 | 1248,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию городской округ город Камышин |  |  |  | 2785,80 | 426 |  | 2709,50 | 3498,90 |  |  |
| 266. | Городской округ город Камышин | г. Камышин, ул. Леонова, д. 19 | 1956 | 24.05.2016 | 630,40 | 93 | 01.09.2025 | 589,00 | 706,00 | 34:36:000010:136 | сформирован под одним домом |
| 267. | Городской округ город Камышин | г. Камышин, ул. Молодежная, д. 6а | 1952 | 28.10.2016 | 374,20 | 34 | 01.09.2025 | 297,00 | 337,00 | 34:36:000006:211 | сформирован под одним домом |
| 268. | Городской округ город Камышин | г. Камышин, ул. Молодежная, д. 11 | 1953 | 05.09.2014 | 583,40 | 95 | 31.12.2024 | 591,40 | 715,00 | 34:36:000006:219 | сформирован под одним домом |
| 269. | Городской округ город Камышин | г. Камышин, ул. Текстильная, д. 40 | 1953 | 07.08.2014 | 598,90 | 121 | 31.12.2024 | 602,00 | 997,90 | 34:36:000006:0172 | сформирован под одним домом |
| 270. | Городской округ город Камышин | г. Камышин, ул. Фабричная, д. 4 | 1954 | 05.09.2014 | 598,90 | 83 | 31.12.2024 | 630,10 | 743,00 | 34:36:000006:175 | сформирован под одним домом |
|  | Итого по муниципальному образованию городской округ город Михайловка |  |  |  | 823,80 | 32 |  | 728,90 | 896,00 |  |  |
| 271. | Городской округ город Михайловка | п. Реконструкция, ул. Ленина, д. 16 | 1961 | 25.07.2016 | 379,00 | 15 | 31.12.2024 | 287,30 | 372,00 | 34:16:040001:1818 | сформирован под одним домом |
| 272. | Городской округ город Михайловка | п. Реконструкция, ул. Ленина, д. 20 | 1960 | 25.07.2016 | 444,80 | 17 | 31.12.2024 | 441,60 | 524,00 | 34:16:040001:1817 | сформирован под одним домом |
|  | Итого по муниципальному образованию Ерзовское городское поселение Городищенского муниципального района |  |  |  | 1329,10 | 64 |  | 661,00 | 2001,00 |  |  |
| 273. | Ерзовское городское поселение Городищенского муниципального района | р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская, квартал 5, д. 1 | 1993 | 13.12.2012 | 1329,10 | 64 | 31.12.2021 | 661,00 | 2001,00 | 34:03:140101:1865 | сформирован под одним домом |
|  | Итого по муниципальному образованию Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района |  |  |  | 451,10 | 33 |  | 700,80 | 755,35 |  |  |
| 274. | Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района | п. Котлубань, ул. Советская, д. 4 | 1930 | 19.12.2016 | 231,70 | 16 | 01.09.2025 | 444,10 | 480,00 | - | не сформирован |
| 275. | Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района | п. Котлубань, ул. Шлихтера, д. 1 | 1933 | 19.12.2016 | 219,40 | 17 | 01.09.2025 | 256,70 | 275,35 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района |  |  |  | 789,10 | 54 |  | 559,70 | 1392,00 |  |  |
| 276. | Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района | п. Областной с/х опытной станции, ул. Дачная, д. 88 | 1960 | 12.08.2016 | 789,10 | 54 | 01.09.2025 | 559,70 | 1392,00 | 34:03:150001:1491 | сформирован под одним домом |
|  | Итого по муниципальному образованию Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района |  |  |  | 286,80 | 12 |  | 296,00 | 377,00 |  |  |
| 277. | Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района | ст-ца Березовская, ул. Большевик, д. 27 | 1964 | 14.04.2016 | 286,80 | 12 | 01.09.2025 | 296,00 | 377,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Островское сельское поселение Даниловского муниципального района |  |  |  | 319,90 | 13 |  | 277,44 | 300,00 |  |  |
| 278. | Островское сельское поселение Даниловского муниципального района | ст-ца Островская, ул. Гусева, д. 12 | 1964 | 16.03.2016 | 319,90 | 13 | 01.09.2025 | 277,44 | 300,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района |  |  |  | 1356,40 | 65 |  | 2706,20 | 2750,00 |  |  |
| 279. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | п. Профсоюзник, ул. Совхозная, д. 3 | 1963 | 11.03.2016 | 346,00 | 17 | 01.09.2025 | 387,10 | 400,00 | - | не сформирован |
| 280. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | п. Профсоюзник, ул. Совхозная, д. 5 | 1963 | 11.03.2016 | 88,10 | 2 | 01.09.2025 | 392,40 | 400,00 | - | не сформирован |
| 281. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | п. Профсоюзник, ул. Совхозная, д. 7 | 1964 | 11.03.2016 | 364,80 | 20 | 01.09.2025 | 638,00 | 650,00 | - | не сформирован |
| 282. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | п. Профсоюзник, ул. Совхозная, д. 9 | 1964 | 11.03.2016 | 393,90 | 19 | 01.09.2025 | 647,90 | 650,00 | - | не сформирован |
| 283. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | п. Профсоюзник, ул. Совхозная, д. 11 | 1964 | 11.03.2016 | 163,60 | 7 | 01.09.2025 | 640,80 | 650,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Трехостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района |  |  |  | 397,40 | 17 |  | 283,50 | 362,50 |  |  |
| 284. | Трехостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района | ст-ца Трехостровская, ул. Больничная, д. 5 | 1963 | 12.04.2016 | 397,40 | 17 | 31.12.2024 | 283,50 | 362,50 |  | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района |  |  |  | 1329,70 | 80 |  | 1138,00 | 1508,00 |  |  |
| 285. | Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района | г. Калач-на-Дону, ул. Кравченко, д. 62а | 1961 | 30.12.2016 | 334,30 | 34 | 01.09.2025 | 213,30 | 383,30 | - | не сформирован |
| 286. | Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района | п. Калачевский Дом отдыха, д. 13 | 1967 | 28.12.2016 | 224,00 | 9 | 01.09.2025 | 260,00 | 360,00 | - | не сформирован |
| 287. | Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района | п. Калачевский Дом отдыха, д. 14 | 1988 | 30.12.2016 | 771,40 | 37 | 01.09.2025 | 664,70 | 764,70 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Уметовское сельское поселение Камышинского муниципального района |  |  |  | 760,50 | 37 |  | 721,10 | 3700,00 |  |  |
| 288. | Уметовское сельское поселение Камышинского муниципального района | с. Умет, ул. 1-й мкр., д. 2 | 1950 | 10.04.2013 | 556,20 | 34 | 31.12.2023 | 431,70 | 1148,00 | - | не сформирован |
| 289. | Уметовское сельское поселение Камышинского муниципального района | с. Умет, ул. Привокзальная, д. 4 | 1960 | 06.09.2016 | 204,30 | 3 | 31.12.2023 | 289,40 | 2552,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию город Котово Котовского муниципального района |  |  |  | 97,70 | 3 |  | 303,00 | 766,00 |  |  |
| 290. | Городское поселение город Котово Котовского муниципального района | г. Котово, ул. Победы, д. 4 | 1958 | 24.02.2016 | 97,70 | 3 | 31.12.2024 | 303,00 | 766,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района |  |  |  | 297,00 | 12 |  | 626,40 | 606,40 |  |  |
| 291. | Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района | с. Купцово, ул. Чапаева, д. 3 | 1963 | 01.08.2016 | 149,20 | 4 | 01.09.2025 | 313,20 | 303,20 | - | не сформирован |
| 292. | Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района | с. Купцово, ул. Чапаева, д. 5 | 1963 | 01.08.2016 | 147,80 | 8 | 01.09.2025 | 313,20 | 303,20 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района |  |  |  | 1789,70 | 73 |  | 1767,00 | 1900,00 |  |  |
| 293. | Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района | с. Киреево, п. Восточный, д. 5 | 1974 | 10.03.2016 | 433,30 | 21 | 01.09.2025 | 490,00 | 500,00 | 34:22:020001:419 | сформирован под одним домом |
| 294. | Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района | с. Киреево, п. Восточный, д. 6 | 1974 | 10.03.2016 | 630,30 | 30 | 01.09.2025 | 490,00 | 500,00 | 34:22:020001:420 | сформирован под одним домом |
| 295. | Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района | с. Киреево, п. Восточный, д. 7 | 1974 | 10.03.2016 | 523,70 | 17 | 01.09.2025 | 490,00 | 500,00 | 34:22:020001:422 | сформирован под одним домом |
| 296. | Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района | с. Киреево, п. Южный, д. 4 | 1968 | 10.03.2016 | 202,40 | 5 | 01.09.2025 | 297,00 | 400,00 | 34:22:020001:509 | сформирован под одним домом |
|  | Итого по муниципальному образованию Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района |  |  |  | 1455,80 | 63 |  | 2462,32 | 2691,34 |  |  |
| 297. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | п. Нежинский, ул. Ветеранов, д. 2 | 1968 | 08.09.2016 | 249,00 | 10 | 01.09.2025 | 428,90 | 467,06 | - | не сформирован |
| 298. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | п. Нежинский, ул. Молодежная, д. 1 | 1968 | 08.09.2016 | 295,00 | 13 | 01.09.2025 | 435,46 | 473,62 | - | не сформирован |
| 299. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | п. Нежинский, ул. Молодежная, д. 5 | 1969 | 08.09.2016 | 346,90 | 16 | 01.09.2025 | 437,50 | 475,66 | - | не сформирован |
| 300. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | п. Нежинский, ул. Молодежная, д. 9 | 1969 | 08.09.2016 | 241,60 | 10 | 01.09.2025 | 437,85 | 476,05 | - | не сформирован |
| 301. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | п. Нежинский, ул. Молодежная, д. 11 | 1969 | 08.09.2016 | 241,30 | 12 | 01.09.2025 | 439,11 | 477,29 | - | не сформирован |
| 302. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | х. Песковатский, ул. Продольная, д. 5 | 1963 | 08.09.2016 | 82,00 | 2 | 01.09.2025 | 283,50 | 321,66 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Ягодновское сельское поселение Ольховского муниципального района |  |  |  | 552,00 | 35 |  | 600,00 | 660,00 |  |  |
| 303. | Ягодновское сельское поселение Ольховского муниципального района | с. Ягодное, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 26 | 1966 | 21.10.2014 | 276,00 | 15 | 31.12.2024 | 300,00 | 330,00 | - | не сформирован |
| 304. | Ягодновское сельское поселение Ольховского муниципального района | с. Ягодное, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 28 | 1966 | 21.10.2014 | 276,00 | 20 | 31.12.2024 | 300,00 | 330,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района |  |  |  | 1037,10 | 79 |  | 1560,00 | 3788,00 |  |  |
| 305. | Городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района | г. Палласовка, ул. Ушакова, д. 9а | 1968 | 24.10.2016 | 310,50 | 35 | 01.09.2025 | 480,00 | 1100,00 | - | не сформирован |
| 306. | Городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района | г. Палласовка, ул. Ушакова, д. 10а | 1968 | 24.10.2016 | 285,50 | 28 | 01.09.2025 | 480,00 | 1100,00 | - | не сформирован |
| 307. | Городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района | г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 48 | 1953 | 24.10.2016 | 441,10 | 16 | 01.09.2025 | 600,00 | 1588,00 | 34:23:190011:105 | сформирован под одним домом |
|  | Итого по муниципальному образованию Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района |  |  |  | 1521,10 | 98 |  | 1113,60 | 1308,00 |  |  |
| 308. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | р.п. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 1 | 1963 | 17.04.2015 | 337,10 | 25 | 01.09.2025 | 278,40 | 315,00 | 34:26:090201:2699 | сформирован под одним домом |
| 309. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | р.п. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 2 | 1963 | 08.10.2015 | 396,80 | 29 | 01.09.2025 | 278,40 | 319,00 | 34:26:090201:2698 | сформирован под одним домом |
| 310. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | р.п. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 3 | 1963 | 04.06.2015 | 388,90 | 25 | 01.09.2025 | 278,40 | 338,00 | 34:26:090201:2700 | сформирован под одним домом |
| 311. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | р.п. Светлый Яр, п. Пионерский, д. 4 | 1963 | 14.05.2015 | 398,30 | 19 | 01.09.2025 | 278,40 | 336,00 | 34:26:090201:2686 | сформирован под одним домом |
|  | Итого по муниципальному образованию Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района |  |  |  | 396,90 | 27 |  | 396,80 | 417,00 |  |  |
| 312. | Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района | с. Райгород, п. Водстрой, д. 29 | 1962 | 21.10.2015 | 396,90 | 27 | 31.12.2024 | 396,80 | 417,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Большовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района |  |  |  | 839,10 | 27 |  | 596,70 | 750,00 |  |  |
| 313. | Большовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | х. Большой, ул. Алексея Семенова, д. 46 | 1956 | 11.04.2016 | 403,40 | 15 | 01.01.2024 | 290,80 | 300,00 | - | не сформирован |
| 314. | Большовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | х. Большой, ул. Центральная, д. 5 | 1953 | 03.12.2015 | 435,70 | 12 | 01.01.2024 | 305,90 | 450,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Зимняцкое сельское поселение Серафимовичского муниципального района |  |  |  | 235,10 | 13 |  | 265,40 | 2500,00 |  |  |
| 315. | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичского муниципального района | х. Зимняцкий, ул. Фрунзе, д. 9 | 1958 | 18.03.2016 | 235,10 | 13 | 31.12.2024 | 265,40 | 2500,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию Песчановское сельское поселение Серафимовичского муниципального района |  |  |  | 398,10 | 15 |  | 287,00 | 287,00 |  |  |
| 316. | Песчановское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | х. Песчаный, ул. Центральная, д. 68 | 1962 | 08.04.2016 | 398,10 | 15 | 31.12.2024 | 287,00 | 287,00 | - | не сформирован |
|  | Итого по муниципальному образованию городское поселение р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района |  |  |  | 2055,10 | 116 |  | 3790,70 | 3936,50 |  |  |
| 317. | Городское поселение р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | р.п. Средняя Ахтуба, мкр. 1-й, д. 11 | 1965 | 07.10.2013 | 600,60 | 41 | 31.12.2023 | 1270,00 | 1309,00 | - | не сформирован |
| 318. | Городское поселение р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | р.п. Средняя Ахтуба, мкр. 1-й, д. 35 | 1968 | 29.10.2015 | 723,90 | 31 | 31.12.2023 | 1247,40 | 1315,20 | 34:28:080001:13 | сформирован под одним домом |
| 319. | Городское поселение р.п. Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | р.п. Средняя Ахтуба, мкр. 1-й, д. 40 | 1970 | 29.10.2015 | 730,60 | 44 | 31.12.2023 | 1273,30 | 1312,30 | - | не сформирован |

Приложение 2

к региональной адресной

программе "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Волгоградской области

в 2019 - 2025 годах"

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТИРУЕМЫХ (СТРОЯЩИХСЯ) И ПРИОБРЕТАЕМЫХ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ГРАЖДАНАМ

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 - 2025 ГОДАХ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CF1593D6AE79192806F6FD25AEEA7EA9A030DE8571F06CE070807A531E25385882C845A0BD4CDC71C424575A8CF32AF2FD893qEf5G) Администрации Волгоградской обл.  от 27.03.2020 N 187-п) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование рекомендуемой характеристики | Содержание рекомендуемой характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Проектная документация на дом | проектную документацию рекомендуется разрабатывать в соответствии с требованиями:  [постановления](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894918E3065D959E1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";  Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894918A356AD25EE1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";  Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894938F3965D153E1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";  СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", утвержденных [приказом](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B89490893164D25BE1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр;  СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные", утвержденных [приказом](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B89490883666D959E1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 03 декабря 2016 г. N 883/пр;  СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения", утвержденных [приказом](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B89490883666D853E1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 14 ноября 2016 г. N 798/пр;  СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах", утвержденных [приказом](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894908D3967D95CE1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 ноября 2015 г. N 844/пр;  СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений", утвержденных [приказом](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B89490893164D152E1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 декабря 2016 г. N 970/пр;  [СП 2.13130.2012](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894938E3461D75FE1F2BFC7055AB70719538E470E52E675EF528C8778D316558D9E82574F426AB4CF35qBf1G) "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России от 23 ноября 2012 г. N 693;  [СП 4.13130.2013](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894938E3164D85AE1F2BFC7055AB70719538E470E52E675EF52878778D316558D9E82574F426AB4CF35qBf1G) "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. [Требования](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894938E3164D85AE1F2BFC7055AB70719538E470E52E675EF52878778D316558D9E82574F426AB4CF35qBf1G) к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденных приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 24 апреля 2013 г. N 288;  СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения", утвержденных [приказом](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894908C3464D153E1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 августа 2016 г. N 590/пр  оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", утвержденным [приказом](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894908D3665D25DE1F2BFC7055AB70719539C47565EE474F15280922E8250q0f0G) Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г. N 156-ст  планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, а также подлежащие приобретению жилые помещения должны соответствовать положениям [СанПиН 2.1.2.2645-10](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894938A3060D55BE1F2BFC7055AB70719538E470E52E675EF53878778D316558D9E82574F426AB4CF35qBf1G) "Санитарно-эпидемиологические [требования](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894938A3060D55BE1F2BFC7055AB70719538E470E52E675EF53878778D316558D9E82574F426AB4CF35qBf1G) к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 64 (с изменениями и дополнениями)  в отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, рекомендуется обеспечить наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы  в проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды |
| 2. | Конструктивное, инженерное и технологическое оснащение строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | в строящихся домах рекомендуется обеспечить наличие:  1) несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов:  стены из каменных конструкций (кирпич, блоки), крупных железобетонных блоков, железобетонных панелей, монолитного железобетонного каркаса с заполнением;  перекрытия из сборных и монолитных железобетонных конструкций;  фундаменты из сборных и монолитных железобетонных и каменных конструкций.  Не рекомендуется строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIP-панелей, металлических сэндвич-панелей;  2) подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям;  3) внутриквартирного санитарного узла (раздельного или совмещенного), включающего ванну, унитаз, раковину;  4) внутридомовых инженерных систем, включая системы:  электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией);  холодного водоснабжения;  водоотведения (канализации);  газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией), с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов);  горячего водоснабжения;  противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией);  мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией);  5) локальных систем энергоснабжения в случае экономической целесообразности;  6) принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией), оснащенных:  кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом;  оборудованием для связи с диспетчером;  аварийным освещением кабины лифта;  светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении;  панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении;  7) общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях), внесенных в государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности;  8) оконных блоков со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  9) освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности;  10) при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком;  11) во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замком, ручками и автодоводчиком;  12) отмостки из армированного бетона, асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов;  13) организованного водостока;  14) благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| 3. | Функциональное оснащение и отделка помещений | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретенные жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного, а также:  1) оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее):  электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения;  холодного водоснабжения;  горячего водоснабжения (централизованного или автономного);  водоотведения (канализации);  отопления (централизованного или автономного);  вентиляции;  газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией);  индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией), внесенными в государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности;  2) имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе:  а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком;  б) межкомнатные двери с наличниками и ручками;  в) оконные блоки со стеклопакетом класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома;  г) вентиляционные решетки;  д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры;  е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям:  звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией);  мойку со смесителем и сифоном;  умывальник со смесителем и сифоном;  унитаз с сиденьем и сливным бачком;  ванну с заземлением, со смесителем и сифоном;  одно-, двухклавишные электровыключатели;  электророзетки;  выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры;  газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением);  радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел;  3) имеющие напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, на балконе (лоджии), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше или линолеума на вспененной основе;  4) имеющие отделку стен водоэмульсионной или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни [за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой], обоями в остальных помещениях;  5) имеющие отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной или иной аналогичной краской, либо конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4. | Материалы и оборудование | проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусматривать применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования  строительство рекомендуется осуществлять с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации  работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с муниципальным контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ рекомендуется выполнять в соответствии с требованиями технических регламентов, требованиями энергетической эффективности и требованиями оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5. | Энергоэффективность дома | для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения в домах, имеющих класс энергетической эффективности не ниже класса "В", определенный согласно [Правилам](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894908B3262D853E1F2BFC7055AB70719538E470E52E675EF53878778D316558D9E82574F426AB4CF35qBf1G) определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 июня 2016 г. N 399/пр (далее именуются - Правила определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов)  рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома:  предъявление к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительных требований, указанных выше;  установка в помещениях общего пользования, на лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности;  организация освещения придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности;  выполнение теплоизоляции подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией);  установка приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных проектной документацией;  установка радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией);  устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками;  устройство входных тамбуров в подъезды дома с утеплением стен, установка утепленных дверей тамбура (входной и проходной) с автодоводчиками  рекомендуется обеспечивать наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с разделом III Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов |
| 6. | Эксплуатационная документация дома | наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов [общедомовые (коллективные) и индивидуальные] и узлы управления подачей энергетических ресурсов и так далее, а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных [пунктами 24](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B89491883964D459E1F2BFC7055AB70719538E470E52E675EF5A848778D316558D9E82574F426AB4CF35qBf1G) и [26](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B89491883964D459E1F2BFC7055AB70719538E470E52E675EF5B858778D316558D9E82574F426AB4CF35qBf1G) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность", включая инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B89495893160D251BCF8B79E0958B0084644890E0253E675EE528ED87DC6070D829D9D494A5976B6CDq3f7G) о разработке, передаче, пользовании и хранении инструкции по эксплуатации многоквартирного дома, утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 01 июня 2007 г. N 45, [пунктом 10.1 части 12 статьи 48](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CEF542B06B894918E3060D653E1F2BFC7055AB70719538E470E50E675ED59D1DD68D75F028182834C514574B4qCfFG) Градостроительного кодекса Российской Федерации и СП 255.1325800.2016 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (в соответствии с проектной документацией)  наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования  комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику |

Приложение 3

к региональной адресной

программе "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Волгоградской области

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 Г.

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CF1593D6AE79192806F6FD25AEEA7EA9A030DE8571F06CE070807A531E25385882C8B540BD4CDC71C424575A8CF32AF2FD893qEf5G) Администрации Волгоградской обл.  от 27.03.2020 N 187-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений, кв. метров | Всего стоимость мероприятий по переселению, рублей | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | | | | | | | | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего расселяемая площадь, кв. метров | в том числе | | | | | | | всего | | | в том числе | | | | | | | | Дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений | | | |
| Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | | | Договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | | Переселение в свободный жилищный фонд | Строительство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | | предоставление по договорам  социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда  социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | представление по договорам мены |
| Расселяемая площадь, кв. метров | Стоимость возмещения, рублей | Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений, рублей | Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, рублей | Расселяемая площадь, кв. метров | Субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий, рублей | Расселяемая площадь, кв. метров | Расселяемая площадь,  кв. метров | Приобретаемая площадь,  кв. метров | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | Приобретаемая площадь, кв. метров | Стоимость, рублей | Площадь, кв. метров | Площадь, кв. метров | Площадь, кв. метров | Площадь, кв. метров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Всего по Волгоградской области в 2019 - 2025 годах с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 171438,03 | 6624436282,63 | 23809,07 | 23648,37 | 883164037,15 | - | - | - | - | 160,70 | 147628,96 | 153218,97 | 5741272245,48 | 39332,29 | 1453249450,92 | 107607,38 | 4036114354,56 | 6279,30 | 251908440,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 18486,04 | 973166156,11 | 3661,59 | 3500,89 | 138754946,11 | - | - | - | - | 160,70 | 14824,45 | 20414,46 | 834411210,00 | - | - | 14135,16 | 582502770,00 | 6279,30 | 251908440,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Городской округ город Волжский | 3717,10 | 172446270,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3717,10 | 4653,39 | 172446270,00 | - | - | 2234,79 | 82687230,00 | 2418,60 | 89759040,00 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Городской округ город-герой Волгоград | 14768,94 | 800719886,11 | 3661,59 | 3500,89 | 138754946,11 | - | - | - | - | 160,70 | 11107,35 | 15761,07 | 661964940,00 | - | - | 11900,37 | 499815540,00 | 3860,70 | 162149400,00 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 12348,46 | 456250900,08 | 2229,58 | 2229,58 | 82378521,84 | - | - | - | - | - | 10118,88 | 10118,88 | 373872378,24 | - | - | 10118,88 | 373872378,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 12348,46 | 456250900,08 | 2229,58 | 2229,58 | 82378521,84 | - | - | - | - | - | 10118,88 | 10118,88 | 373872378,24 | - | - | 10118,88 | 373872378,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 12356,57 | 456550548,36 | 2966,30 | 2966,30 | 109598852,40 | - | - | - | - | - | 9390,27 | 9390,27 | 346951695,96 | - | - | 9390,27 | 346951695,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 11027,47 | 407442961,56 | 1823,50 | 1823,50 | 67374678,00 | - | - | - | - | - | 9203,97 | 9203,97 | 340068283,56 | - | - | 9203,97 | 340068283,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Ерзовское городское поселение Городищенского муниципального района | 1329,10 | 49107586,80 | 1142,80 | 1142,80 | 42224174,40 | - | - | - | - | - | 186,30 | 186,30 | 6883412,40 | - | - | 186,30 | 6883412,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 42864,61 | 1583761610,28 | 760,50 | 760,50 | 28098954,00 | - | - | - | - | - | 42104,11 | 42104,11 | 1555662656,28 | 19791,31 | 731249321,88 | 22312,80 | 824413334,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 40049,01 | 1479730821,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40049,01 | 40049,01 | 1479730821,48 | 17736,21 | 655317487,08 | 22312,80 | 824413334,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Уметовское сельское поселение Камышинского муниципального района | 760,50 | 28098954,00 | 760,50 | 760,50 | 28098954,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Городское поселение рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | 2055,10 | 75931834,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2055,10 | 2055,10 | 75931834,80 | 2055,10 | 75931834,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 42728,87 | 1578746288,76 | 1697,30 | 1697,30 | 62711840,40 | - | - | - | - | - | 41031,57 | 41031,57 | 1516034448,36 | 4305,82 | 159091437,36 | 36725,75 | 1356943011,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 40395,67 | 1492539215,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40395,67 | 40395,67 | 1492539215,16 | 4305,82 | 159091437,36 | 36089,85 | 1333447777,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | Городской округ город Камышин | 1781,20 | 65811777,60 | 1145,30 | 1145,30 | 42316544,40 | - | - | - | - | - | 635,90 | 635,90 | 23495233,20 | - | - | 635,90 | 23495233,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Ягодновское сельское поселение Ольховского муниципального района | 552,00 | 20395296,00 | 552,00 | 552,00 | 20395296,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 42653,48 | 1575960779,04 | 12493,80 | 12493,80 | 461620922,40 | - | - | - | - | - | 30159,68 | 30159,68 | 1114339856,64 | 15235,16 | 562908691,68 | 14924,52 | 551431164,96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 27827,08 | 1028154951,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27827,08 | 27827,08 | 1028154951,84 | 15235,16 | 562908691,68 | 12591,92 | 465246260,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района | 451,10 | 16667242,80 | 192,10 | 192,10 | 7097710,80 | - | - | - | - | - | 259,00 | 259,00 | 9569532,00 | - | - | 259,00 | 9569532,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района | 789,10 | 29155666,80 | 573,70 | 573,70 | 21197067,60 | - | - | - | - | - | 215,40 | 215,40 | 7958599,20 | - | - | 215,40 | 7958599,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Городской округ город Камышин | 1004,60 | 37117960,80 | 802,80 | 802,80 | 29661854,40 | - | - | - | - | - | 201,80 | 201,80 | 7456106,40 | - | - | 201,80 | 7456106,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Городской округ город Михайловка | 823,80 | 30437762,40 | 823,80 | 823,80 | 30437762,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района | 286,80 | 10596686,40 | 286,80 | 286,80 | 10596686,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. | Островское сельское поселение Даниловского муниципального района | 319,90 | 11819665,20 | 279,40 | 279,40 | 10323271,20 | - | - | - | - | - | 40,50 | 40,50 | 1496394,00 | - | - | 40,50 | 1496394,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.8. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | 1356,40 | 50116267,20 | 1312,50 | 1312,50 | 48494250,00 | - | - | - | - | - | 43,90 | 43,90 | 1622017,20 | - | - | 43,90 | 1622017,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.9. | Трехостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района | 397,40 | 14683135,20 | 397,40 | 397,40 | 14683135,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.10. | Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района | 1329,70 | 49129755,60 | 1289,80 | 1289,80 | 47655530,40 | - | - | - | - | - | 39,90 | 39,90 | 1474225,20 | - | - | 39,90 | 1474225,20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.11. | Городское поселение город Котово Котовского муниципального района | 97,70 | 3609819,60 | 97,70 | 97,70 | 3609819,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.12. | Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района | 297,00 | 10973556,00 | 156,90 | 156,90 | 5797141,20 | - | - | - | - | - | 140,10 | 140,10 | 5176414,80 | - | - | 140,10 | 5176414,80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.13. | Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района | 1789,70 | 66125835,60 | 1741,40 | 1741,40 | 64341247,20 | - | - | - | - | - | 48,30 | 48,30 | 1784588,40 | - | - | 48,30 | 1784588,40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.14. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | 1455,80 | 53788898,40 | 1259,80 | 1259,80 | 46547090,40 | - | - | - | - | - | 196,00 | 196,00 | 7241808,00 | - | - | 196,00 | 7241808,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.15. | Городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района | 1037,10 | 38318770,80 | 384,60 | 384,60 | 14210200,80 | - | - | - | - | - | 652,50 | 652,50 | 24108570,00 | - | - | 652,50 | 24108570,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.16. | Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района | 396,90 | 14664661,20 | 396,90 | 396,90 | 14664661,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.17. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | 1521,10 | 56201602,80 | 1025,90 | 1025,90 | 37904953,20 | - | - | - | - | - | 495,20 | 495,20 | 18296649,60 | - | - | 495,20 | 18296649,60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.18. | Большовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 839,10 | 31003066,80 | 839,10 | 839,10 | 31003066,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.19. | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 235,10 | 8686474,80 | 235,10 | 235,10 | 8686474,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6.20. | Песчановское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 398,10 | 14708998,80 | 398,10 | 398,10 | 14708998,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4

к региональной адресной

программе "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Волгоградской области

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО

ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 Г.

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CF1593D6AE79192806F6FD25AEEA7EA9A030DE8571F06CE070807A531E25385892D8B550BD4CDC71C424575A8CF32AF2FD893qEf5G) Администрации Волгоградской обл.  от 27.03.2020 N 187-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению, человек | Количество расселяемых жилых помещений, единиц | | | Расселяемая площадь жилых помещений, кв. метров | | | Объемы финансирования программы, рублей | | | | Справочно: расчетная сумма экономии бюджетных средств, рублей | | | Справочно: возмещение части стоимости жилых помещений, рублей | | |
| всего | в том числе | | всего | в том числе | | всего | в том числе | | | всего | в том числе | | всего | в том числе | |
| собственность граждан | муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по Волгоградской области в 2019 - 2025 годах с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 11449 | 4512 | 3311 | 1201 | 171438,03 | 125312,07 | 46125,96 | 6624436282,63 | 6123502648,29 | 408782230,51 | 92151403,83 | 5297636,20 | - | 5297636,20 | - | - | - |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 1347 | 537 | 374 | 163 | 18486,04 | 12045,58 | 6440,46 | 973166156,11 | 586330800,00 | 306093780,02 | 80741576,09 | 5297636,20 | - | 5297636,20 | - | - | - |
| 1.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 1098 | 461 | 359 | 102 | 14768,94 | 11361,38 | 3407,56 | 800719886,11 | 466322043,94 | 264143768,87 | 70254073,30 | 5297636,20 | - | 5297636,20 | - | - | - |
| 1.2. | Городской округ город Волжский | 249 | 76 | 15 | 61 | 3717,10 | 684,20 | 3032,90 | 172446270,00 | 120008756,06 | 41950011,15 | 10487502,79 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | 717 | 292 | 232 | 60 | 12348,46 | 9370,36 | 2978,10 | 456250900,08 | 446736271,88 | 8563165,40 | 951462,80 | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 717 | 292 | 232 | 60 | 12348,46 | 9370,36 | 2978,10 | 456250900,08 | 446736271,88 | 8563165,40 | 951462,80 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | 940 | 356 | 253 | 103 | 12356,57 | 8529,00 | 3827,57 | 456550548,36 | 446736271,88 | 8832848,84 | 981427,64 | - | - | - | - | - | - |
| 3.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 876 | 332 | 232 | 100 | 11027,47 | 7386,20 | 3641,27 | 407442961,56 | 398684330,40 | 7882768,05 | 875863,11 | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Ерзовское городское поселение Городищенского муниципального района | 64 | 24 | 21 | 3 | 1329,10 | 1142,80 | 186,30 | 49107586,80 | 48051941,48 | 950080,79 | 105564,53 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | 2851 | 1133 | 819 | 314 | 42864,61 | 29645,96 | 13218,65 | 1583761610,28 | 1552086378,08 | 28507708,95 | 3167523,25 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 2698 | 1069 | 769 | 300 | 40049,01 | 27397,76 | 12651,25 | 1479730821,48 | 1450136205,06 | 26635154,74 | 2959461,68 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | Уметовское сельское поселение Камышинского муниципального района | 37 | 17 | 17 | - | 760,50 | 760,50 | - | 28098954,00 | 27536974,92 | 505781,18 | 56197,90 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Городское поселение рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | 116 | 47 | 33 | 14 | 2055,10 | 1487,70 | 567,40 | 75931834,80 | 74413198,10 | 1366773,03 | 151863,67 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | 3013 | 1136 | 817 | 319 | 42728,87 | 32239,14 | 10489,73 | 1578746288,76 | 1547171362,98 | 28417433,22 | 3157492,56 | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 2679 | 1029 | 743 | 286 | 40395,67 | 30541,84 | 9853,83 | 1492539215,16 | 1462688430,84 | 26865705,91 | 2985078,41 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Городской округ город Камышин | 299 | 91 | 58 | 33 | 1781,20 | 1145,30 | 635,90 | 65811777,60 | 64495542,06 | 1184611,99 | 131623,55 | - | - | - | - | - | - |
| 5.3. | Ягодновское сельское поселение Ольховского муниципального района | 35 | 16 | 16 | - | 552,00 | 552,00 | - | 20395296,00 | 19987390,08 | 367115,32 | 40790,60 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | 2581 | 1058 | 816 | 242 | 42653,48 | 33482,03 | 9171,45 | 1575960779,04 | 1544441563,47 | 28367294,08 | 3151921,49 | - | - | - | - | - | - |
| 6.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 1738 | 704 | 527 | 177 | 27827,08 | 20988,23 | 6838,85 | 1028154951,84 | 1007591852,81 | 18506789,16 | 2056309,87 | - | - | - | - | - | - |
| 6.2. | Городской округ город Камышин | 127 | 42 | 33 | 9 | 1004,60 | 802,80 | 201,80 | 37117960,80 | 36375601,59 | 668123,29 | 74235,92 | - | - | - | - | - | - |
| 6.3. | Городской округ город Михайловка | 32 | 19 | 19 | - | 823,80 | 823,80 | - | 30437762,40 | 29829007,15 | 547879,73 | 60875,52 | - | - | - | - | - | - |
| 6.4. | Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района | 33 | 14 | 6 | 8 | 451,10 | 192,10 | 259,00 | 16667242,80 | 16333897,95 | 300010,37 | 33334,48 | - | - | - | - | - | - |
| 6.5. | Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района | 54 | 16 | 12 | 4 | 789,10 | 573,70 | 215,40 | 29155666,80 | 28572553,46 | 524802,01 | 58311,33 | - | - | - | - | - | - |
| 6.6. | Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района | 12 | 8 | 8 | - | 286,80 | 286,80 | - | 10596686,40 | 10384752,67 | 190740,36 | 21193,37 | - | - | - | - | - | - |
| 6.7. | Островское сельское поселение Даниловского муниципального района | 13 | 7 | 6 | 1 | 319,90 | 279,40 | 40,50 | 11819665,20 | 11583271,90 | 212753,97 | 23639,33 | - | - | - | - | - | - |
| 6.8. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | 65 | 32 | 31 | 1 | 1356,40 | 1312,50 | 43,90 | 50116267,20 | 49113941,85 | 902092,81 | 100232,54 | - | - | - | - | - | - |
| 6.9. | Трехостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района | 17 | 8 | 8 | - | 397,40 | 397,40 | - | 14683135,20 | 14389472,50 | 264296,43 | 29366,27 | - | - | - | - | - | - |
| 6.10. | Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района | 80 | 29 | 28 | 1 | 1329,70 | 1289,80 | 39,90 | 49129755,60 | 48147160,49 | 884335,61 | 98259,50 | - | - | - | - | - | - |
| 6.11. | Городское поселение город Котово Котовского муниципального района | 3 | 2 | 2 | - | 97,70 | 97,70 | - | 3609819,60 | 3537623,21 | 64976,75 | 7219,64 | - | - | - | - | - | - |
| 6.12. | Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района | 12 | 6 | 3 | 3 | 297,00 | 156,90 | 140,10 | 10973556,00 | 10754084,88 | 197524,01 | 21947,11 | - | - | - | - | - | - |
| 6.13. | Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района | 73 | 38 | 37 | 1 | 1789,70 | 1741,40 | 48,30 | 66125835,60 | 64803318,89 | 1190265,04 | 132251,67 | - | - | - | - | - | - |
| 6.14. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | 63 | 35 | 30 | 5 | 1455,80 | 1259,80 | 196,00 | 53788898,40 | 52713120,43 | 968200,19 | 107577,78 | - | - | - | - | - | - |
| 6.15. | Городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района | 79 | 29 | 7 | 22 | 1037,10 | 384,60 | 652,50 | 38318770,80 | 37552395,38 | 689737,87 | 76637,55 | - | - | - | - | - | - |
| 6.16. | Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района | 27 | 8 | 8 | - | 396,90 | 396,90 | - | 14664661,20 | 14371367,98 | 263963,90 | 29329,32 | - | - | - | - | - | - |
| 6.17. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | 98 | 31 | 21 | 10 | 1521,10 | 1025,90 | 495,20 | 56201602,80 | 55077570,74 | 1011628,86 | 112403,20 | - | - | - | - | - | - |
| 6.18. | Большовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 27 | 16 | 16 | - | 839,10 | 839,10 | - | 31003066,80 | 30383005,47 | 558055,19 | 62006,14 | - | - | - | - | - | - |
| 6.19. | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 13 | 6 | 6 | - | 235,10 | 235,10 | - | 8686474,80 | 8512745,30 | 156356,55 | 17372,95 | - | - | - | - | - | - |
| 6.20. | Песчановское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | 15 | 8 | 8 | - | 398,10 | 398,10 | - | 14708998,80 | 14414818,82 | 264761,98 | 29418,00 | - | - | - | - | - | - |

Приложение 5

к региональной адресной

программе "Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Волгоградской области

в 2019 - 2025 годах"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 01 ЯНВАРЯ 2017 Г.

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=DCE36C3A23097F4FC76CF1593D6AE79192806F6FD25AEEA7EA9A030DE8571F06CE070807A531E25385892584560BD4CDC71C424575A8CF32AF2FD893qEf5G) Администрации Волгоградской обл.  от 27.03.2020 N 187-п) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь, кв. метров | | | | | | | | Количество переселяемых жителей, человек | | | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Волгоградской области в 2019 - 2025 годах с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 4059,81 | 18694,41 | 18599,50 | 24150,15 | 56641,66 | 22419,04 | 26873,46 | 171438,03 | 263 | 1328 | 1283 | 1652 | 3663 | 1626 | 1634 | 11449 |
| 1. | Всего по этапу 2019 года | 4059,81 | 14426,23 | - | - | - | - | - | 18486,04 | 263 | 1084 | - | - | - | - | - | 1347 |
| 1.1. | Городской округ город-герой Волгоград | 2305,61 | 12463,33 | - | - | - | - | - | 14768,94 | 151 | 947 | - | - | - | - | - | 1098 |
| 1.2. | Городской округ город Волжский | 1754,20 | 1962,90 | - | - | - | - | - | 3717,10 | 112 | 137 | - | - | - | - | - | 249 |
| 2. | Всего по этапу 2020 года | - | 4268,18 | 8080,28 | - | - | - | - | 12348,46 | - | 244 | 473 | - | - | - | - | 717 |
| 2.1. | Городской округ город-герой Волгоград | - | 4268,18 | 8080,28 | - | - | - | - | 12348,46 | - | 244 | 473 | - | - | - | - | 717 |
| 3. | Всего по этапу 2021 года | - | - | 10519,22 | 1837,35 | - | - | - | 12356,57 | - | - | 810 | 130 | - | - | - | 940 |
| 3.1. | Городской округ город-герой Волгоград | - | - | 9190,12 | 1837,35 | - | - | - | 11027,47 | - | - | 746 | 130 | - | - | - | 876 |
| 3.2. | Ерзовское городское поселение Городищенского муниципального района | - | - | 1329,10 | - | - | - | - | 1329,10 | - | - | 64 | - | - | - | - | 64 |
| 4. | Всего по этапу 2022 года | - | - | - | 22312,80 | 20551,81 | - | - | 42864,61 | - | - | - | 1522 | 1329 | - | - | 2851 |
| 4.1. | Городской округ город-герой Волгоград | - | - | - | 22312,80 | 17736,21 | - | - | 40049,01 | - | - | - | 1522 | 1176 | - | - | 2698 |
| 4.2. | Уметовское сельское поселение Камышинского муниципального района | - | - | - | - | 760,50 | - | - | 760,50 | - | - | - | - | 37 | - | - | 37 |
| 4.3. | Городское поселение рабочий поселок Средняя Ахтуба Среднеахтубинского муниципального района | - | - | - | - | 2055,10 | - | - | 2055,10 | - | - | - | - | 116 | - | - | 116 |
| 5. | Всего по этапу 2023 года | - | - | - | - | 36089,85 | 6639,02 | - | 42728,87 | - | - | - | - | 2334 | 679 | - | 3013 |
| 5.1. | Городской округ город-герой Волгоград | - | - | - | - | 36089,85 | 4305,82 | - | 40395,67 | - | - | - | - | 2334 | 345 | - | 2679 |
| 5.2. | Городской округ город Камышин | - | - | - | - | - | 1781,20 | - | 1781,20 | - | - | - | - | - | 299 | - | 299 |
| 5.3. | Ягодновское сельское поселение Ольховского муниципального района | - | - | - | - | - | 552,00 | - | 552,00 | - | - | - | - | - | 35 | - | 35 |
| 6. | Всего по этапу 2024 года | - | - | - | - | - | 15780,02 | 26873,46 | 42653,48 | - | - | - | - | - | 947 | 1634 | 2581 |
| 6.1. | Городской округ город-герой Волгоград | - | - | - | - | - | 12591,92 | 15235,16 | 27827,08 | - | - | - | - | - | 813 | 925 | 1738 |
| 6.2. | Городской округ город Камышин | - | - | - | - | - | - | 1004,60 | 1004,60 | - | - | - | - | - | - | 127 | 127 |
| 6.3. | Городской округ город Михайловка | - | - | - | - | - | 823,80 | - | 823,80 | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
| 6.4. | Котлубанское сельское поселение Городищенского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 451,10 | 451,10 | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
| 6.5. | Новожизненское сельское поселение Городищенского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 789,10 | 789,10 | - | - | - | - | - | - | 54 | 54 |
| 6.6. | Профсоюзнинское сельское поселение Даниловского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 1356,40 | 1356,40 | - | - | - | - | - | - | 65 | 65 |
| 6.7. | Березовское сельское поселение Даниловского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 286,80 | 286,80 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 6.8. | Островское сельское поселение Даниловского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 319,90 | 319,90 | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 6.9. | Трехостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района | - | - | - | - | - | 397,40 | - | 397,40 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| 6.10. | Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 1329,70 | 1329,70 | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 |
| 6.11. | Городское поселение город Котово Котовского муниципального района | - | - | - | - | - | 97,70 | - | 97,70 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 6.12. | Купцовское сельское поселение Котовского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 297,00 | 297,00 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 6.13. | Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 1455,80 | 1455,80 | - | - | - | - | - | - | 63 | 63 |
| 6.14. | Киреевское сельское поселение Ольховского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 1789,70 | 1789,70 | - | - | - | - | - | - | 73 | 73 |
| 6.15. | Городское поселение город Палласовка Палласовского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 1037,10 | 1037,10 | - | - | - | - | - | - | 79 | 79 |
| 6.16. | Светлоярское городское поселение Светлоярского муниципального района | - | - | - | - | - | - | 1521,10 | 1521,10 | - | - | - | - | - | - | 98 | 98 |
| 6.17. | Райгородское сельское поселение Светлоярского муниципального района | - | - | - | - | - | 396,90 | - | 396,90 | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 6.18. | Большовское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | - | - | - | - | - | 839,10 | - | 839,10 | - | - | - | - | - | 27 | - | 27 |
| 6.19. | Зимняцкое сельское поселение Серафимовичского муниципального района | - | - | - | - | - | 235,10 | - | 235,10 | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 6.20. | Песчановское сельское поселение Серафимовичского муниципального района | - | - | - | - | - | 398,10 | - | 398,10 | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |